DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 13/2016-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník :1443-2016-537207; 30/2016 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís – dále jen KoPÚ Nedomice)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Hana Vogelová, Pobočka Mělník

Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník

Telefon:			XXXXX

XXXXX

E-mail:			melnik.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

a Ing. Helena Krausová; reprezentant sdružení:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:			Plachého 40, 301 00  Plzeň

Zastoupen:			Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX, XXXXX, XXXXX,

XXXXX, XXXXX

Telefon:			XXXXX

E-mail:			XXXXX

ID DS:			qzhp5bf

Bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 			5279999001/5500

IČO:			29099323

DIČ:			CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:			Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ:			XXXXX

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2016-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1443-2016-537207; 30/2016), uzavřené  dne  7. 10. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení: POZEMKOVÉ  ÚPRAVY K + V s.r.o., Plachého  40,      301 00 Plzeň (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku číslo 1 a číslo 2.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a to tak, že hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, jehož cena byla sjednána ve výši 156.400,00 Kč bez DPH (viz. etapa 3.4. Smlouvy), se vypouští.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachovány tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.

Předmětná Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1. Přípravné práce, 3.2. Návrhové práce a 3.3 Mapové dílo.

II.

Cena za provedení díla

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mělník obdržel žádost od zhotovitele KoPÚ Nedomice, evidovanou pod čj: SPU 127399/2022, týkající se navýšení ceny za etapu 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to v návaznosti ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci a extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů. Žádost byla postoupena SPÚ, Odboru pozemkových úprav a Odboru zastupování státu a legislativy. Na základě obdrženého doporučení - čj: SPU 159111/2022, následně obdržené žádosti od zhotovitele vedené pod čj: SPU 182720/2022 a dalších jednání ohledně možnosti ukončení smluvního vztahu, po zhotovitelem vrácení originálů dokladů vztahující se k etapě číslo 3.4. – „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ (evidováno pod čj: SPU 204342/2022) a po obdrženém vyjádření KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha (čj: SPU 243295/2022 ze dne 7.7.2022  - „KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 8, a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 13/2016-537100“), bylo přikročeno k uzavření dodatku číslo 3.

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:

| EKAPITULACE CENY |  |
| --- | --- |
| 1.Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5) bez DPH | 1 113 050 |
| 2.Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH | 700 150 |
| 3.Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 253 600 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 066 800 |
| DPH 21 % | 434 028 |
| Celková cena včetně DPH | 2 500 828 |

Nedílnou součást dodatku číslo 3 tvoří položkový výkaz činností – „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedomice včetně části k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís“.

III.

Dodatek číslo 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek číslo 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne: 28. 7. 2022		                           V Plzni dne: 28. 7. 2022

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

a hlavní město Praha

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Nedomice

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nedomice s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ ze smlouvy | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy |  | Termín smlouvy o dílo |  | Skutečný počet MJ |  | Skutečná cena bez DPH v Kč |  | Přírůstek/ úbytek MJ |  |  | Rozdíl v Kč bez DPH |  |  |  | Nový termín dle dodatku |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DODATEK číslo 2 a 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000 | 11 000 |  | 31.10.2017 |  | 11 |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 |  |  |  | 6 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 317 | 1 000 | 317 000 |  | 31.10.2017 |  | 317 |  | 317 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 131 | 2 000 | 262 000 |  | 31.01.2018 |  | 117 |  | 234 000 |  | 14 |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 24 | 1 000 | 24 000 |  | 31.01.2018 |  | 10 |  | 10 000 |  | 14 |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 317 | 800 | 253 600 |  | 31.01.2018 |  | 317 |  | 253 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | 850 | 269 450 |  | 28.02.2018 |  | 317 |  | 269 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 155 050 |  | 28.2.2018 |  |  |  | 1 113 050 |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 317 | 1 000 | 317 000 |  | 31.10.2018 |  | 317 |  | 317 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 1 000 | 15 000 |  |  |  | 15 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | 300 | 21 000 |  |  |  | 70 |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 317 | 1 000 | 317 000 |  | 30.06.2019 |  | 317 |  | 317 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 050 | 30 150 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  | 3 |  | 30 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 700 150 |  |  |  |  |  | 700 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 317 | 800 | 253 600 |  | do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |  | 317 |  | 253 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 253 600 |  |  |  |  |  | 253 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 782 | 200 | 156 400 |  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 156 400 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 155 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113 050 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 700 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 253 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 265 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066 800 |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 475 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 028 |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 740 892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 828 |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 28. 7. 2022 |  | V Plzni dne 28. 7. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |