Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Hejná

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	XXXXX

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel.:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následující etapy:

Etapa 3.2.2  - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona

počet MJ dle smlouvy o dílo (včetně navýšení MJ dle Dodatku č.5 k SOD): 280

počet MJ dle skutečného provedení: 386

cena za MJ bez DPH: 900 Kč

cena dle smlouvy o dílo (včetně navýšení dle dodatku č. 5) bez DPH: 252 000 Kč (280 MJ x 900 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 347 400  Kč (386 MJ x 900 Kč/MJ)

V  rámci smlouvy o dílo se jedná o navýšení ceny o 95 400 Kč bez DPH (106 MJ x 900 Kč/MJ), celková cena díla se zvyšuje na  1 726 260 Kč bez DPH.

Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 726 260  Kč bez DPH, tedy 2 088 774,60  Kč včetně DPH. Součtová nepodstatná změna smlouvy podle § 222 odst. 5   činí 25,78 %, součtová nepodstatná změna smlouvy podle § 222 odst. 4 činí 7,57 %.

Odůvodnění dodatku:

Počet měrných jednotek u výše uvedené etapy se upřesňuje na základě skutečně provedených prací v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Vlašimi.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 8  nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne  4. 8. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	              Milan  Nový

Ředitel Krajského pozemkového úřadu                            reprezentant společného plnění závazku

Pro Středočeský kraj a hl.m.Praha                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

| Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pavlovice u Vlašimi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 800 | 2 400 | 30. 11. 2016 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 200 | 13 200 |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 248+32 =280 | 480 | 119 040 +15 360 = 134 400,- | 30. 6. 2019 |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 106 | 600 | 63 600 | 30. 6. 2017 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 354+32 =386 | 200 | 70 800 + 6 400 = 77 200,- | 30. 11. 2019 |  |
| 3.1.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 248+19 =267 | 900 | 223 200 + 17 100 = 240 300,- | 31. 8. 2019 |  |
|  | Zjišťování hranic lesních pozemků |  |  |  |  | 30. 4. 2018 |  |
|  | - zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů | 100 bm | 98+261= 359 | 900 | 88 200 + 234 900 = 323 100,- |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 360 | 80 | 28 800 |  |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 354+32 =386 | 300 | 106 200 + 9 600 =115 800,- | 30. 11. 2019 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 950 340 + 48 460 = 998 800,- |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 354+32 =386 | 460 | 162 840 + 14 720 =177 560,- | 31. 5. 2020 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 248+32 =280 | 100 | 24 800 + 3 200 = 28 000,- | 31. 5. 2020 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 106 | 100 | 10 600 | 31. 5. 2020 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 136 | 200 | 27 200 | 31. 5. 2020 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona | ha | 248+32 =280+106=386 | 900 | 223 200 + 28 800 =252 000 + 95 400 = 347 400 | 30.9.2022 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 468 640 + 46 720 = 515 360 + 95 400 = 610 760 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 354+32 =386 | 150 | 53 100 + 4 800 =57 900,- | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč |  |  |  |  | 57 900 |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 196 | 300 | 58 800 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 58 800 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 998 800 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 610 760 Kč |  |  |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 900 Kč |  |  |
| 4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 58 800 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 726 260 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 362 514,60 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 088 774,60 Kč |  |  |
| V Praze dne 4. 8. 2022 |  |  | V Praze dne 4. 8. 2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  |  | Milan Nový |  |  |  |  |
| Ředitel KPˇU pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  |  | reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  |  |
|  |  |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |