# Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice », uzavřené dne 15.9.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing.Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jitka Dorotková |
| Adresa: | Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | j.dorotkova1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant): | GROMA PLAN s. r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavel Vostracký, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |
| Zhotovitel (podal nabídku společně) : | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo : | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen : | Ing.Helena Krausová |
| IČO : | 29099323 |
| DIČ : | CZ29099323 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.7. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 50.000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.4., 3.5. a 3.6.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

II.

Cena za provedení díla

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto :

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 567 700,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 539 800,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 142 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 249 500,- Kč |
| DPH 21 % | 262 395,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 511 895,- Kč |

Nedílnou součást dodatku č.6 tvoří položkový výkaz činností – „ Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Týnec u Dobrovice“

Dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou provedeních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| V Praze dne 20. 7. 2022 | V Plzni dne 20. 7. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………………. Ing.Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha Příloha: Položkový výkaz činností | ………………………………………… Pavel Vostracký – jednatel f. GROMA PLAN s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnec u Dobrovice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000 | 15 000 | 31.10.2018 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000 | 6 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 141 | 1 000 | 141 000 | 31.10.2018 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 1 000 | 1 000 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | 30.6.2019 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 71 | 1 300 | 92 300 | 30.6.2019 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 142 | 1 000 | 142 000 | 30.6.2019 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 142 | 1 200 | 170 400 | 30.11.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 567 700 | 30.11.2019 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 142 | 1 700 | 241 400 | 31.8.2020 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 23 | 500 | 11 500 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11 | 500 | 5 500 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 142 | 1 700 | 241 400 | 31.5.2021 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 539 800 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 142 | 1000 | 142 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 567 700 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 539 800 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 000 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 249 500 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 262 395 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 511 895 Kč |  |  |
| V Praze dne 20. 7. 2022 |  | V Plzni dne 20. 7. 2022 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Pavel Vostracký - jednatel |  |  |  |  |  |