Číslo smlouvy objednatele: 16/2020-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Hrzín

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                          	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.	+420 606 781 084

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:	Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19–4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):                   Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

Sídlo:                                                                         XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395

01 Pacov

IČO:                                                                           43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

V příloze ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-537100 – Položkový výkaz činností se provádí úprava měrných jednotek u následujících etap:

3.4.4. Rozbor současného stavu

počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha

cena za MJ bez DPH: 250 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 45 500 (182 MJ x 250 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 45 250 Kč (181 MJ x 250 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 250 Kč bez DPH (1 MJ x 250 Kč/MJ).

3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha

cena za MJ bez DPH: 300 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 54 600 Kč (182 MJ x 300 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 54 300 Kč (181 MJ x 300 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 300 Kč bez DPH (1 MJ x 300 Kč/MJ).

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha

cena za MJ bez DPH: 700 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 127 400 Kč (182 MJ x 700 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 126 700 Kč (181 MJ x 700 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 700 Kč bez DPH (1 MJ x 700 Kč/MJ).

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha

cena za MJ bez DPH: 900 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 163 800 Kč (182 MJ x 900 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 162 900 Kč (181 MJ x 900 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 900 Kč bez DPH (1 MJ x 900 Kč/MJ).

3.6.    Mapové dílo

počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha

cena za MJ bez DPH: 200 Kč

cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 36 400 Kč (182 MJ x 200 Kč/MJ)

cena dle skutečného provedení bez DPH: 36 200 Kč (181 MJ x 200 Kč/MJ)

V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 200 Kč bez DPH (1 MJ x 200 Kč/MJ).

Celková cena díla se snižuje o méně práce ve výši 2 350 Kč na 932 450 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Po zaměření hranic pozemků na vnějším a vnitřním obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrzín a výpočtu opravného koeficientu byla stanovena výměra řešeného území ve výši 181 ha (původní výměra činila 182 ha). Z tohoto důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap prací o 1 ha.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 26. 10. 2022	                                           V Praze dne: 25. 10. 2022

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

…………………………….	………………………………

Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                                reprezentant společného plnění závazku

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                    dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrzín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 500 |  | 4 500 | 30.4.2021 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 500 |  | 7 500 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 165 | 800 |  | 132 000 | 30.9.2021 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1 300 |  | 22 100 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 100 | 1 100 |  | 110 000 | 30.3.2022 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 105 | 1 400 |  | 147 000 | 31.8.2022 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 181 | 250 |  | 45 250 | 28.2.2023 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 181 | 300 |  | 54 300 | 30.3.2023 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 522 650 | 30.3.2023 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 181 | 700 |  | 126 700 | 31.5.2024 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50 | 300 |  | 15 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 800 |  | 24 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | 1 000 |  | 15 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 181 | 900 |  | 162 900 | 30.3.2025 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 |  | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 373 600 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 181 | 200 |  | 36 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 36 200 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 522 650 |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 373 600 |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 36 200 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 932 450 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 195 814,50 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 128 264,50 Kč |  |  |
| V Praze dne 26. 10. 2022 |  | V Praze dne 25. 10. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |  |  |  |  |  |  |