Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trubín a části k.ú. Černín u Zdic a Počaply“

uzavřené pod č.51/2017-537100 dne 16.11.2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Adresa:		Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01

Králův Dvůr u Berouna

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Kokošková Zítková, referent Pobočky Beroun

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

a

II. Z h o t o v i t e l:	GRID, a.s.

Adresa: 						Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

Zastoupený:		Ing. Zdeňkem Štefka, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Štefka, Pavel Kugler

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

##### Číslo účtu:						0275568834/0300

IČ/DIČ:						61251437/CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Trubín a části katastrálního území Černín u Zdic a Počaply (dále jen KoPÚ).

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.

# Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Počet MJ se navyšuje ze 150MJ na 179MJ

Termín odevzdání: do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí – zůstává neměnný

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 51/2017-537100 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 092986/2023 ze dne 8.3.2023, se smluvní strany dohodly na vícepráci u etapy 3.7. a práce bude odevzdána do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Odůvodnění :

Z důvodu většího objemu žádostí o vytyčení pozemků po KoPÚ je nutné navýšit počet MJ - vícepráce. Jedná se o navýšení počtu MJ z původních 150MJ na 179MJ. Počet MJ se tedy zvýší o 29MJ. Cena za MJ zůstává stejná 1200,-Kč bez DPH dle SoD. Celková povaha zakázky se nemění.

# Článek VI.

# Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

Původně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 109 300 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 761 600 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 189 000 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 180 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 239 900 Kč |
| DPH 21% | 470 379 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 710 279 Kč |

Nově:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 109 300 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 761 600 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 189 000 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 214 800 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 274 700 Kč |
| DPH 21% | 477 687 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 752 387 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 31. 3. 2023

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	      	       GRID, a.s.

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 		      P. Kugler

hlavní město Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. TRUBÍN a části k.ú. ČERNÍN u Zdic a POČAPLY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 900 |  |  | 15 300 |  | 31.10.2018 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 |  |  | 7 500 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 208 | 1 000 |  |  | 208 000 |  | 31.10.2018 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 107 | 1 500 |  |  | 160 500 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů | 100 bm | 135 | 1 800 |  |  | 243 000 |  | 30.5.2019 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 1 600 |  |  | 144 000 |  | 30.5.2019 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 1 600 |  |  | 16 000 |  | 30.5.2019 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 500 |  |  | 157 500 |  | 31.1.2019 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 500 |  |  | 157 500 |  | 31.5.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 109 300 |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 315 | 800 |  |  | 252 000 |  | 31.5.2020 |  |
| 3.5.1.a. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 60 | 1 000 |  |  | 60 000 |  |  |  |
| 3.5.1.b. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 | 800 |  |  | 36 000 |  |  |  |
| 3.5.1c. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 | 1 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 313 | 1 200 |  |  | 375 000 |  | 31.3.2021 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 4 000 |  |  | 8 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 761 600 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 315 | 600 |  |  | 189 000 |  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 189 000 |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 179 | 1200 |  |  | 214 800 |  | do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 214 800 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 109 300 Kč |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 761 600 Kč |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 189 000 Kč |  |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 214 800 Kč |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 274 700 Kč |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 477 687 Kč |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 2 752 387 Kč |  |  |  |
| V Praze dne 31. 3. 2023 |  | V Praze dne 31. 3. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |