Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I.

Strany dodatku

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily |
| Adresa: | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| Telefon: | +420 725 409 955 |
| E-mail : | semily.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s., Praha 10 |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2., který zní:

| 3.5. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Termín dle čl. 5.1. smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 377 | 450 | 169 650 | 30.5.2023 |

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.2:

| 3.5. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena bez DPH celkem | Termín dle čl. 5.1. smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 371 | 450 | 166 950 | 30.10.2023 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 24.4.2023 pod č.j. SPU 165068/2023.

K prodloužení termínu pro ukončení  dílčí etapy 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona » dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele. Hlavním důvodem je velký rozsah požadavků na návrh od vlastníků pozemků pronajatých společnostem, obhospodařujícím ovocné sady, v souvislosti s předpokládaným ukončením nájemních smluv. Na ploše cca 55 ha sadů bylo nutné provést dodatečné zaměření nové výsadby ovocných stromů, včetně užitkových cest, kotvení a nového oplocení tak, aby bylo možné připravit návh nového uspořádání pozemků s ohledem na plánovaný návrh polní cesty schválené v rámci PSZ k realizaci a na případné výpovědi nájemních smluv některých vlastníků. V souvislosti s výše uvedeným (ocenění porostů aktualizací soupisu nároku dodatečně v případech, kdy dochází v návrhu nových pozemků ke změně vlastníka – viz. č.j. SPU 365013/2020) bylo nutné přisoupit také k ocenění porostů.

Zároveň tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.5.2. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Cena etapy 3.5.2. se tak snižuje o 2 700,- Kč bez DPH, tj. pokles o 3 267,- Kč včetně DPH. Jedná se o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V důsledku změny ceny dílčí etapy 3.5.2. dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Liberci dne .19.5.2023 | V Praze dne 17.5.2023 |
| Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Zbyněk Řezník jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o. |