# DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 725 002 569 |
| E-mail : | j.zeman1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a. s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO: | 41601483 |
| DIČ: | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.

Předmět Dodatku

V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.11.	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne 19. 12. 2023 | V Brně dne 19. 12. 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký jednatel |  |  |  |
| Příloha: Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.6 - KoPÚ Střížovice |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.6 - smlouvy o dílo KoPÚ Střížovice. Hlavní celek / dílčí část; MJ; Počet MJ; Cena za MJ bez DPH v Kč; Cena bez DPH celkem v Kč; Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo. 3.4.; Přípravné práce. 3.4.1.; Revize stávajícího bodového pole; bod; 6; 800; 4 800; 30.11.2019. Doplnění stávajícího bodového pole; bod; 3; 2 500; 7 500. 3.4.2.; Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; ha; 109; 800; 87 200; 30.11.2019. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech; ha; 5; 1 400; 7 000. 3.4.3; Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 100 bm; 175; 2 100; 367 500; 15.10.2020. Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona; 100 bm; 4; 3 800; 15 200; 31.1.2022. 3.4.4.; Rozbor současného stavu; ha; 114; 550; 62 700; 30.10.2019. 3.4.5.; Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; ha; 115; 550; 63 250; 31.10.2021. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč; 615 150; 31.1.2022. 3.5.; Návrhové práce. 3.5.1.; Vypracování plánu společných zařízení; ha; 115; 1 200; 138 000; 31.8.2022. 3.5.i.a); Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; ha; 20; 800; 16 000. 3.5.i.b); Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 30; 1 200; 36 000. 3.5.i.c); Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 100 bm; 10; 2 000; 20 000. 3.5.2.; Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona; ha; 115; 1 100; 126 500; 15.12.2022. 3.5.3.; Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ; ks; 2; 20 000; 40 000; do 1 měsíce od výzvy zadavatele. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč; 376 500. 3.6.; Mapové dílo; ha; 115; 500; 57 500; do 3 měsíců od výzvy objednatele. Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč; 57 500. Rekapitulace hlavních fakturačních celků. 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč; 615 150 Kč. 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč; 376 500 Kč. 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč; 57 500 Kč. Celková cena bez DPH v Kč; 1 049 150 Kč. DPH 21% v Kč; 220 321,50 Kč. Celková cena díla včetně DPH v Kč; 1 269 471,50 Kč. V Praze dne 19. 12. 2023; V Brně dne 19. 12. 2023. Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Jiří Veselý; Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha; jednatel. |  |  |  |