# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 725 002 569 |
| E-mail : | j.zeman1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a. s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO: | 41601483 |
| DIČ: | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo výše uvedené smluvní strany se dohodly:

1. změně zástupce zhotovitele  v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele

Nové znění části strany 1 smlouvy:

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel |

2. na úpravě měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku - Přípravné práce 3.2., část 3.4.1. - Původně počet MJ 2, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,-  celkem bez DPH v Kč                  5 000,-. Změna doplnění stávajícího bodového pole navýšení měrných jednotek o jeden bod na: počet MJ 3, cena za MJ bez DPH v Kč 2 500,- , celkem bez DPH v Kč 7 500,-.

# se mění
Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 588 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 374 200,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 57 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 020 100,- Kč |
| DPH 21% | 214 221,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 234 321,- Kč |

Změna zástupce zhotovitele v hlavičce smlouvy na straně 1. smlouvy z XXXXX na Ing. Mgr. Zdeňka Stříteckého, jednatele a úprava měrných jednotek je provedena na základě návrhu plnění prací a změn ze dne  5.8.2019 u smlouvy č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018,

Úprava měrných jednotek vícepráce na základě upřesnění fakturačního celku  - Přípravné práce 3.2. na základě požadavku katastrálního pracoviště ve stanovení podmínek pro revizi a doplnění bodového pole v k.ú. Střížovice (v případě zničení  či poškození stojícího bodového pole doplnění  PPBP dle počtu a rozmístění poškozených bodů).  Nahrazení a doplnění 3  ks  bodů je zřejmé z technické zprávy k PPBP, kapitola návrh na doplnění PPBP strana 2 ( zasláno v příloze).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou položkový výkaz činností je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 26.9.2018.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

| V Praze dne 9. 10. 2019 | V Brně dne 9. 10. 2019 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký jednatel |
| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku 1 - KoPÚ Střížovice |  |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 800 | 4 800 | 30.11.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 500 | 7 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 109 | 800 | 87 200 | 30.11.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 1 400 | 7 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 100 | 357 000 | 31.5.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 114 | 550 | 62 700 | 30.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 114 | 550 | 62 700 | 31.8.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 588 900 | 31.8.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 114 | 1 200 | 136 800 | 31.5.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 800 | 16 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 200 | 36 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 114 | 1 100 | 125 400 | 28.02.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 374 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 114 | 500 | 57 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 588 900 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 374 200 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 57 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 020 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 214 221 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 234 321 Kč |  |
| V Praze dne 9. 10. 2019 |  | V Brně dne 9. 10. 2019 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | jednatel |  |  |  |  |