Váš dopis zn.:

RESTART – STUDIO s.r.o.

Kylešovská 2593/12

746 01 Opava

ID DS: y2mvfu7

Ze dne:

Naše značka:

Spisová zn.:

Č.j.: SPU 496119/2023/Pob/LG/DAT

UID: spuess8c19895d

Vyřizuje: Gončarovová Lucie

Tel.: 725 900 809

ID DS: z49per3

E-mail: l.goncarovova@spucr.cz

Datum: 18. 12. 2023

Odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2021 - „Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí“

- Vážený pane Šafráne,

- oznamujeme Vám, že odstupujeme od Smlouvy o dílo uzavřené s Vámi dne 21. 10. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí“ (dále jen "Smlouva").

- Naše právo odstoupit od Smlouvy vyplývá z čl. IX bodu 1. Smlouvy. Podle něj můžeme odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním smlouvy z důvodu na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů. I přes opakované výzvy nejsou plněny řádně termíny stanovené smlouvou a dle vyjádření Zhotovitele to nebude ani okamžitě možné, a to z důvodu personálního podstavu.

- Konkrétně se jedná o porušení termínů dohodnutých a přesně určených ve Smlouvě, kdy nebyl k dnešnímu dni dokončen 2. rok péče o vysázený porost v k.ú. Holany, Chlum u Dubé a Heřmanice v Podještědí, který měl být odevzdán ke dni 15. 11. 2023. Z telefonického rozhovoru uskutečněného dne 31. 10. 2023 a na základě reakce na výzvu k provedení následné péče doručené na Pobočku Česká Lípa ze dne 11. 11. 2023 je zřejmé, že tyto termíny nemohou být splněny ze strany Zhotovitele z důvodu personálního podstavu.

- Odstoupením od smlouvy náš nárok na zaplacení smluvní pokuty nezaniká. Výše smluvní pokuty Vám bude sdělena do 30 dnů od doručení tohoto dopisu, neboť její výše je vázána právě na jeho doručení (až jeho doručením dojde k odstoupení od smlouvy a bude možné určit přesný počet dnů prodlení a tím i související sankce).

- V příloze Vám zasíláme Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy o dílo, ve kterém je seznam provedených a neprovedených částí díla. Tento protokol podepište a zašlete zpět na adresu Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa.

- S pozdravem

………………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Státního pozemkového úřadu

Na vědomí: Pobočka Česká Lípa

Příloha: Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy o dílo