Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 567/2018-537205

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milanem Novým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Zhotovitel (podal nabídku společně) : | Ing. Jindřich Jíra |
| Sídlo: | XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov |
| IČO : | 43820654 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 567/2018-537205) uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s. r. o. na základě zjištěného rozdílu mezi smluvní a vyfakturovanou cenou a takto zjištěných méněprací před archivací spisu pozemkové úpravy.

Předmětem dodatku č. 5 je úprava fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami takto :

  - snížení celkového počtu měrných jednotek o 10

  - celkový počet zasmluvněných měrných jednotek fakturačního celku 3.5.i.c) po dodatku č. 5 je 0 MJ

  - 1 MJ = 300 Kč, tj. snížení o 3 000 Kč bez DPH

a změna  článku č. VI. odst. 6.1. takto :

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla po dodatku č. 5 :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 251 200 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 182 500 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 40 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 474 300 Kč |
| DPH 21% | 99 603 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 573 903, Kč |

Ostatní ustanovení  smlouvy čl VI smlouvy zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 3. 1. 2024 | V Praze dne 3. 1. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA |

Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Grunta-dodatek č. 5

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Grunta-dodatek č. 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000 | 6 000 | 31.7.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000 | 8 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 60 | 1 100 | 66 000 | 31.10.2018 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | 31.10.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 59 | 1 600 | 94 400 | 31.10.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 31.10.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 31.10.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 60 | 400 | 24 000 | 31.3.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 58 | 600 | 34 800 | 31.5.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 251 200 | 31.8.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 58 | 1 000 | 58 000 | 31.10.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 300 | 7 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 300 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 58 | 1 500 | 87 000 | 31.8.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 182 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 58 | 700 | 40 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 40 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 251 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 182 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 40 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 474 300 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 99 603 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 573 903 Kč |
| V Praze dne 3. 1. 2024 | V Praze dne 3. 1. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
|  | Jméno, příjmení |