# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, Město, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 765 |
| E-mail : | litomerice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Reprezentant sdružení: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen : | Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXX |
| Telefon : | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXX |
| ID DS : | hxp776s |
| Bankovní spojení : | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu : | 2300284681/2010 |
| IČO : | 61499552 |
| DIČ : | CZ61499552 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radešín u Martiněvsi (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

  - Úprava ceny a rozsahu díla.

- Na základě provedení geometrického a polohového určení obvodu pozemkové úpravy je upřesněn počet měrných jednotek na skutečný stav v souladu s odst. 6.2. uzavřené Smlouvy o dílo. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při určení obvodu pozemkové úpravy je provedena úprava počtu měrných jednotek stanovených délkou obvodu území pro dílčí část přípravných prací 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Smluvní strany se dohodly z uvedeného důvodu na dodatku ke smlouvě o dílo.

  - V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ a ceny bez DPH u dílčí části následovně:

      - Původní znění :

      - Nové znění:

  - V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

      - Původní znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 948 400,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 736 700,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 317 700,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 002 800,- Kč |
| DPH 21% | 420 588,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 423 388,- Kč |

      - Nové znění:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 790 400,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 736 700,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 317 700,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 844 800,- Kč |
| DPH 21% | 387 408,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 232 208,- Kč |

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 30.11.2021 | V Praze dne 29.11.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 17 | 800 | 13 600 | 30.6.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 4 500 | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 706 | 300 | 211 800 | 30.6.2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 85 | 2 000 | 170 000 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 20 000 | 0 | 31.3.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 8 | 3 000 | 24 000 | 31.5.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 706 | 250 | 176 500 | 30.6.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 706 | 250 | 176 500 | 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 790 400 | 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 706 | 450 | 317 700 | 31.8.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 6 | 100 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 100 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 706 | 550 | 388 300 | 30.9.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 12 000 | 24 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 736 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 706 | 450 | 317 700 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |  |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 317 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 790 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 736 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 317 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 844 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 387 408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 232 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 30.11.2021 |  | V Praze dne 29.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Tomáš Krátký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |