DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 889-2023-537207 s názvem „PD v okrese Mělník 2023“, Polní cesty C5, C7b, C11, C16, C24 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Pobočka Mělník

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený: Ing. Petrou Fuxovou, vedoucí Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petra Fuxová, vedoucí Pobočky Mělník

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník

Tel.: +420 777 864 422

E-mail: melnik.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 634/54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800 2

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Důvodem změny je, že se staveniště mostu M3 se nachází v inundačním území Bakovského potoka. Při průtocích vyšších jak Q20 až Q50 vybřežuje voda z koryta toku. Most M3 bude tvořit překážku povodňovým průtokům, což povede ke zvýšenému ohrožení nemovitostí na levém břehu potoka nad profilem uvažovaného mostu M3. Cesta C2, kterou most M3 zpřístupňuje je rovněž přístupná po stávajícím mostě M4 ve vzdálenosti cca 380 m nad navrhovaným mostem M3. Z tohoto důvodu považuje Povodí Vltavy, s.p., most M3 jednak za nežádoucí stavbu v inundačním území, jednak za duplicitní zpřístupnění cesty C2, která je přístupná přes most M4. Tento most M4 pak doporučuje správce toku k rekonstrukci, ke které udělí souhlasné stanovisko.

II.

Z uvedené skutečnosti dochází ke změně ceny za mostek M3 dle uzavřené smlouvy. Původní cena veřejné zakázky činí dle smlouvy o dílo 1 038 00,- Kč bez DPH. Hodnota navržených víceprací činí 70 000,- Kč bez DPH (6,74% původní hodnoty závazku). Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) činí 50 000,- Kč bez DPH (4,82% původní hodnoty závazku). Navržený cenový nárůst tak představuje 20 000,- Kč bez DPH (1,93% původní hodnoty závazku).

Návrh změny odsouhlasil za SPÚ dne 20.12.2023 pod čj. SPU 504008/2023, Odbor investičních činností dne 21.12.2023 pod čj. SPU 493113/2023 Krajský pozemkový úřad a dne 5.1.2024 pod čj. SPU 004216/2024, Odbor veřejných zakázek.

Vše je doloženo písemnou žádostí zpracovatele Vodohospodářský ateliér, s.r.o., Růženec 6454, 64400 Brno ze dne 20. 11. 2023 zapsané pod čj. SPU 462427/2023 a potvrzeno starostou Obce Nová Ves u Nelahozevsi dne 8.1.2023.

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 889-2023-537207 ze dne 31.7.2023 se v článku V. Cena a způsob platby, celková cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis v uzavřené smlouvě: Čl. V, Cena a způsob platby., odstavec 5.2 Celková cena za provedení Díla činí 1 038 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 255 980,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nový zápis v uzavřené smlouvě: Čl. V, Cena a způsob platby., odstavec 5.2 Celková cena za provedení Díla činí 1 058 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 280 180,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 889-2023-537207 ze dne 31.7.2023 pro zpracování projektové dokumentace v katastrálním území Nová Ves u Nelahozevsi se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Mělníku dne	 16. 1. 2024					V Brně dne 16. 1. 2024

Za objednatele:					              Za zhotovitele:

……………………………………………                           ………………………………….…..….…...

Ing. Petra Fuxová           			                   Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí Pobočky Mělník	                                          jednatel Vodohospodářský ateliér s.r.o.