Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 426-2020-508101 ze dne 17. 6. 2020

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 602 587 323 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):

V rámci etapy 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce v rozsahu 21 MJ.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 884 300 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 616 500 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 208 400 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 709 200 Kč |
| DPH 21% | 358 932 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 068 132 Kč |

V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek z 93 MJ na 21 MJ a cena 46 500 Kč bez DPH na cenu 10 500 Kč bez DPH.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 652 500 Kč snižuje na částku 616 500 Kč.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

- Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 884 300 Kč se nemění.

- Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč – snižuje se cena z částky 652 500 Kč na částku 616 500 Kč.

- Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 208 400 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč se snižuje z částky 1 745 200 Kč na částku 1 709 200 Kč.

DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 366 492 Kč na částku 358 932 Kč.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 2 111 692 Kč na částku 2 068 132 Kč.

- Článek II.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1-5 se nemění.

  - Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 426-2020-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce”.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 05.05.2024 | V Plzni dne 05.05.2024 |
| --- | --- |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o. |

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 31.08.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 525 | 500,00 | 262 500,00 | 31.08.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | 2 000,00 | 336 000,00 | 30.10.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 | 31.10.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 | 2 000,00 | 18 000,00 | 30.10.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 525 | 200,00 | 105 000,00 | 30.11.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 524 | 200,00 | 104 800,00 | 31.01.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 884 300,00 | 31.01.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 520 | 500,00 | 260 000,00 | 31.03.2024 |
| 3.5.1.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | 500,00 | 14 000,00 |  |
| 3.5.1.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 21 | 500,00 | 10 500,00 |  |
| 3.5.1.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 520 | 600,00 | 312 000,00 | 31.03.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 616 500,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 521 | 400,00 | 208 400,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 208 400,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 884 300,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 616 500,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 208 400,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 709 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 358 932,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 068 132,00 |  |
| V Teplicích dne 05.05.2024 | V Plzni dne 05.05.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………………………..………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o. |