DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 702-2019-520205, uzavřené dne 31. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha

Zastoupená:	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

Ing. Petrem Kubů - jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou,

Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:				       xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail:				       xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:				       pb5jxk5

Bankovní spojení:				       ČSOB Praha 4

Číslo účtu:				       31405/0300

DIČ:				       CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 31. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 2. 6. 2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 14. 9. 2022 a dodatkem č.3 uzavřeným 11.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nov Ves u Nového Města na Moravě" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4, je změna termínu ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nový termín ukončení těchto dílčích částí je stanoven: „do 31.5.2024“.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této dílčí části je stanoven: „do 31.5.2025“.

Důvodem pro posuny termínů je potřeba vypracování posudku pro malou vodní nádrž IV. kategorie, navrhovanou v plánu společných zařízení, jak vyplynulo z jednání regionální dokumentační komise pro Kraj Vysočina při projednávání PSZ KoPÚ Nová Ves u NMNM. Tento posudek zajišťuje objednatel. Dále bylo dohodnuto, že o dobu zajištění posudku kategorie vodního díla, jeho zapracování do plánu společných zařízení a opakované projednání PSZ v RDK se upraví termíny plnění díla.

Termín plnění se mění takto:

Tímto dodatkem se mění termín plnění fakturačních celků :

- dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro tanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení těchto dílčích částí je stanoven: „do 31.5.2024“.

- dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této dílčí části je stanoven: „do 31.5.2025“.

Nové znění přílohy č. 1 položkového výkazu činností:

| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 595 | 600 | 357 000,00 | 31.5.2024 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 170 | 400 | 68 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 500 | 50 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 500 | 60 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 510 | 700 | 357 000,00 | 31.5.2025 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	[Obchodní firma Zhotovitele]

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: 14.2.2024		Datum: 14.2.2024

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti AGROPLAN,

Státního pozemkového úřadu	spol. s r.o.

_____________________

Za správnost

Ing. Petr Pejchal

vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 SOD - KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 593 | 700 | 415 100,00 | 30.6.2022 4) |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 15 | 1 750 | 26 250,00 | 30.6.2022 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 2 000 | 370 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 305 | 2 000 | 610 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 5 000 | 40 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 595 | 250 | 148 750,00 | 31.10.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 595 | 250 | 148 750,00 | 15.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 758 850,00 | 15.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 595 | 600 | 357 000,00 | 31.5.2024 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 170 | 400 | 68 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100 | 500 | 50 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 500 | 60 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 510 | 700 | 357 000,00 | 31.5.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 912 000,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 595 | 400 | 238 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 238 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 758 850,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 912 000,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 238 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 908 850,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 610 858,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 519 708,50 Kč |  |