DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 904-2021-520201 uzavřené dne 22. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ

pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ

pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 193

E-mail: 	d.vyskocil@spucr.cz

ID datové schránky: 	     z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB s.r.o., jako reprezentant společnosti na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 4. 10. 2021

1.	Člen – reprezentant společnosti	AGROPOZ CB s.r.o.

Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

IČO / DIČ:	281 48 916 / CZ28148916

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

2.	Člen – společnosti			GEOPOZEM CB, s.r.o.

Sídlo:		Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

IČO / DIČ:	022 55 073 / CZ02255073

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, České Budějovice, IČO: 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Jaroslavem Vrážkem

V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 			XXXXXXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:	cgn9ex

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 	6078268389/0800

DIČ:	CZ28148916

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 10. 2021 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná“ (dále jen „Dodatek“).

Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“) 6.2.1 = Revize stávajícího bodového pole a 6.2.1 = Doplnění stávajícího bodového pole a ve změně osoby zastoupené v technických záležitostech.

- Revize stávajícího bodového pole

- = navýšení počtu MJ (bod) z původních 4 MJ na skutečných 11 MJ

- Jedná se o vícepráce v celkové hodnotě 21 000,- Kč bez DPH.

- Doplnění stávajícího bodového pole

- = snížení počtu MJ (bod) z původních 7 MJ na skutečné 3 MJ

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 12 000,- Kč bez DPH.

- V rámci tohoto Dodatku č. 1 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 33 000,- Kč bez DPH.

- Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ Zhotovitelem v rámci revize a doplnění stávajícího bodového pole. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ (bod) stanoven kvalifikovaným odhadem, avšak po dohodě s katastrálním úřadem, na základě Stanovení jejich podmínek k ochraně zájmů ze dne 30. 8. 2023, bylo přistoupeno k revizi všech bodů nacházejících se v katastrálním území Zborná a v jeho nejbližším okolí, tedy celkově 11 bodů polohového bodového pole. Pro potřeby komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zborná Zhotovitel navrhuje doplnit stávající polohové bodové pole o 3 nové body.

- 2.2	ČL. 1 SE MĚNÍ TAKTO

V technických záležitostech zastoupená:	Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky

Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 193

E-mail: 	d.vyskocil@spucr.cz

ČL. 3.1 SE MĚNÍ TAKTO

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 828 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 461 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 115 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 405 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 295 134,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 700 534,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	reprezentant společnosti

Místo: Jihlava		Místo: České Budějovice

Datum: 14. 2. 2024	Datum: 14. 2. 2024

________________________________ 	_______________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel

Státního pozemkového úřadu		AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

_______________________________

Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6) | Cena bez DPH celkem v Kč 6) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 11 | 3 000,00 | 33 000,00 | 28.2.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 128 | 1 550,00 | 198 400,00 | 28.2.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 84 | 3 000,00 | 252 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 36 | 4 000,00 | 144 000,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 128 | 700,00 | 89 600,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 128 | 800,00 | 102 400,00 | 30.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  | 828 400,00 31.10.2024 4) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 119 | 1 200,00 | 142 800,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) | ha | 30 | 1 500,00 | 45 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 7) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 7) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 7) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 7) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 119 | 1 400,00 | 166 600,00 | 27.2.2026 4) |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5) | 100 bm | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 8) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 8) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 8) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 8) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 461 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 128 | 900,00 | 115 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 115 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 828 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 461 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 115 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 405 400,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 295 134,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 700 534,00 |  |

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Termín stanovuje Objednatel.

- Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ