Dohoda o ukončení smluvního vztahu

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Štíhlice

č. 20/2016-5372100/1466-2016-537209

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým

ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jaroslav Poděbradský

Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk

Telefon:                                                                  725 921 570

721 973 650

e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz

ID DS:                                                                      z49per3

Bankovní spojení:				    Česká národní banka

Číslo účtu:					    3723001/0710

IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l:                                               Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.                                                          	                                                                       reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o.

Adresa:                                                                      Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený:                                                              Ing. Dalimil Foltánek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX

Bankovní spojení:                                                     KB a.s.

Číslo účtu:                                                                 43-6830890257/0100

IČ/DIČ:                                                                        24662976, CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

touto vzájemnou dohodou ukončují smluvní vztah k SoD č. 20/2016-5372100/1466-2016-537209 uzavřené dne 26.10.2016 ve znění všech dodatků.

Dle této dohody zhotovitel nepožaduje plnění fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v ceně 24 500,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Zhotovitel podal dne 24.10.2023 žádost o zrušení fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v ceně 24 500,- Kč bez DPH z důvodu podstatných změn okolností, jako je enormní nárůst inflace, extrémní zvýšení nákladů a stávající ekonomické situace. Objednatel považuje žádost za opodstatněnou a souhlasí s ukončením smluvního vztahu.

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu po ukončené etapě 3.3. Mapové dílo, která byla řádně předána a vyfakturována. KoPÚ Štíhlice zapsány do katastru nemovitostí dne 4.10.2023. Přílohou dohody je konečná rekapitulace plnění.

Touto dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny, zachovány tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy

Dohoda o ukončení smluvního vztahu nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne 26. 2. 2024	                                                               V Praze dne 12. 2. 2024

Za objednatele                                                                                          Za zhotovitele

Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.                                                          	                                                                       reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o.

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Dalimil Foltánek

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha       jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

| KoPÚ Štíhlice -příloha dohody - rekapitulace plnění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000 | 3 000 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 30 | 1 000 | 30 000 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 245 | 2 000 | 490 000 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 2 000 | 90 000 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 4 000 | 500 000 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | 4 000 | 8 000 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 11 | 500 | 5 500 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 287 | 700 | 200 900 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 287 | 700 | 200 900 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 528 300 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 287 | 1 200 | 344 400 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 287 | 100 | 28 700 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 52 | 100 | 5 200 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 100 | 800 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 287 | 1 200 | 344 400 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 733 500 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 287 | 500 | 143 500 |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 528 300 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 733 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 143 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 405 300 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 505 113 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 910 413 Kč |
| V Praze dne 26. 2. 2024 | V Praze dne 12. 2. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Dalimil Foltánek, jednatel firmy Foltánek s.r.o. |