DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 889-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel.:	+420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.

Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

Tel.:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČO:	48110141

DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“),  u následujících dílčích částí díla tak, jak je uvedeno níže.

- 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení

- původní rozsah MJ:		372

- cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	301 320 Kč

- nový rozsah MJ:			373

- cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	302 130 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 810 Kč – vícepráce

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- původní rozsah MJ:		372

- cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	18 600 Kč

- nový rozsah MJ:			12

- cena za MJ bez DPH v Kč: 50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	600 Kč

- snížení o 360 MJ, snížení ceny bez DPH o 18 000 Kč – méněpráce

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:		50

- cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	25 000 Kč

- nový rozsah MJ:			26

- cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	13 000 Kč

- snížení o 24 MJ, snížení ceny bez DPH o 12 000 Kč – méněpráce

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:		10

- cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	10 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

- cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	0 Kč

- snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní rozsah MJ:		372

- cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	301 320 Kč

- nový rozsah MJ:			373

- cena za MJ bez DPH v Kč: 810 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	302 130 Kč

- zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 810 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 38 380 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 427 240,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 625 860,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 145 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 198 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 461 643,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 659 943,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zadní Střítež - Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 20.3.2024	Datum: 20.3.2024

elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zadní Střítež - Dodatek č. 4 |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8+5* | 500 | 6 500 | 30.10.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 500 | 19 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 372 | 700 | 260 400 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 112 | 1 200 | 134 400 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | 30.11.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 147 | 2 000 | 294 000 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 252 | 2 000 | 504 000 | 30.11.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 484 | 205 | 99 220 | 30.11.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 400 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 484 | 205 | 99 220 | 01.03.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 427 240 | 01.03.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 810 | 302 130 | 01.03.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 50 | 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 500 | 13 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 373 | 810 | 302 130 | 01.03.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 625 860 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 484 | 300 | 145 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 145 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 427 240 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 625 860 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  | 145 200 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 198 300 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 461 643 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 659 943 Kč |
| *) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP |