# DODATEK č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | +420 602 448 126 ; +420 602 155 177 |
| E-mail : | p.laznovsky@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hr. Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

- Důvody uzavření dodatku

  - Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.3.2024 o navýšení počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to o 6 MJ, které si vyžádala změna katastrální hranice podél Hraštického potoka. Dále se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.4.2. Podrobné změření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o navýšení počtu měrných jednotek pro výše jmenovaný dílčí fakturační celek za opodstatněný, a proto s ním souhlasí.

  - Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 79 780,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 103 780,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Brocná (5,24 % ceny).

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků takto:

| Fakturační celek / dílčí část |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ SOD a dodatků č.1,2 a 3 | Počet MJ dle Dodatku č.4 | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné změření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 650,00 | 296 | 294 | -1 300,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 500,00 | 118 | 117 | - -2 500,00 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 2 500,00 | 5 | 0 | -12 500,00 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 000,00 | 15 | 21 | 12 000,00 |
| 3.4.4 | Rozbor současného stavu | ha | 250 | 370 | 366 | -1 000,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace nároků vlastníků pozemků | ha | 400 | 370 | 366 | -1 600,00 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 700 | 370 | 366 | -2 800,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1500,00 | 70 | 30 | -60 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 100 bm | 1 000,00 | 370 | 364 | -6 000,00 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 680 | 370 | 364 | -4 080,00 |
| Změna celkem |  |  |  |  |  | -79 780,00 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem |  |  |  |  |  | 103 780,00 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky |  |  |  |  |  | 103 780,00 |

Tímto se mění ustanovení článku VI. odst. 6.1. takto:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 907 500,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 745 200,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 247 520,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 900 220,00 |
| DPH 21% v Kč | 399 046,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 299 266,00 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Hradci Králové dne 02.04.2024 | V Pardubicích dne 02.04.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj | Ing. Pavel Cimpl jednatel GEOVAP, spol. s r.o. |

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Brocná – Dodatek č. 4 – obchodní tajemství