Dodatek č.3

KE SMLOUVě O DÍLO č. 1077-2021-523203

uzavřený

mezi smluvními stranam

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

zastoupený:	 	   Ing. Pavlem Zajíčkem

vedoucím Pobočky    Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              				AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČ/DIČ:						41601483/CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění u fakturačního celku stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z důvodu, že stavební úřad zahájil stavební řízení až po vydání závazného stanoviska – souhlasu k odnětí, které vydal 14.3.2024.

Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:

Čl.III, odst. 3.1.1. :

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

(dosavadní termín: do 5 měsíců od zpracování a předání PD)

- .

- Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Břeclavi dne : 4.4.2024 | V Brně dne: 4.4.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Zajíček vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřad Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |