Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020

uzavřené dne 9. 7. 2020

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | 727 956 900 |
| E-mail : | o.bartos@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Perucká 1, 120 00 Praha 2 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimilem Foltánkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Telefon: | xxxx |
| E-mail : | xxxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | Ing. Dalimil Foltánek |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení – u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 28. 2. 2024 na nový termín 30. 7. 2024. Dále doplnění fakturačního celku 3.4.3 o bod Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona v rozsahu 7 MJ s termínem odevzdání 30.7.2024.

Úpravou termínu dochází k narovnání na časový horizont vymezený v rámci původního SoD. Do neřešených pozemků budou vyšetřeny parcely v duplicitním vlastnictví.

Vícepráce:

Dílčí část 3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

navýšení o 42 000,- Kč bez DPH

Vícepráce celkem: 42 000 Kč bez DPH

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  | Cena po úpravě MJ (Kč) |
| --- | --- |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 427 900 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | 519 200 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 91 770 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 038 870 |
| DPH 21 % | 428 163 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 467 033 |

Absolutní hodnota změny závazku je 42 000,- Kč bez DPH, což činí 2,10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

- V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:

  - Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.

- Čl. 4.2. se mění takto:

  - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli

  - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli

  - Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel; digitální vyhotovení určené Objednateli

  - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli

Z důvodu personálních změn došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Bc. Dominika Šimonková nyní Ing. Ondřej Bartoš.

Rovněž z důvodů personálních rozšířil zpracovatel projekční tým a doložil dalšího autorizovaného inženýra v oblasti projektování pozemkových úprav. Nově bude Ondrej Pavlíček, č. úředního oprávnění: 34950/2009-13300

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Elektronicky podepsáno

V Pardubicích dne 28.3.2024			          V Praze dne 27.3.2024

Za objednatele						Za zhotovitele

----------------------------------------------				----------------------------------------------

Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek

ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel

pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

zástupce ředitele