Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, uzavřené dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla  vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel: 					Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 						Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: 					Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Adresa: 					Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon:					+420 727 956 751

E-mail:						j.loufek@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 				ČNB

Číslo účtu: 					3723001/0710

IČO: 						01312774

DIČ:						CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 					GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 						Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:					Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxx

Telefon:					xxxxxxx

E-mail:						xxxxxxx

ID DS:						7s47464

Bankovní spojení:				KB Plzeň

Číslo účtu:					21106381/0100

IČO: 						25227751

DIČ: 						CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:

- Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění Čl. IV Technické požadavky na provedení díla.

- Změna termínů odevzdání u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a 3.5.2 v důsledku přerušení prací z důvodu zpracování geotechnického průzkumu a důvodů uvedených v odst. 2.5.

- Změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1, 3.5.2 a 3.6 (snížení o 2 MJ), která nastala v důsledku provedené změny katastrální hranice mezi k.ú. Vítkov u Sokolova a k.ú. Sokolov, na základě podnětu zhotovitele.

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě je dále řešena změna oprávněné osoby objednatele v technických záležitostech, včetně kontaktních údajů, v souladu s Čl. 12.3. Smlouvy.

Předmět Dodatku

V Čl. IV se mění věta druhá takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. IV Technické požadavky na provedení díla se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle Čl. IV v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.6. Vypracování PSZ: 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1 x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení)

- 4.2.11. Zpracování mapového díla – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a digitální vyhotovení určené objednateli.

- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

Změna počtu měrných jednotek a termínů

Dochází ke změně počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek a termínů odevzdání v souladu s Čl. VI., odst. 6.2., Čl. IX., odst. 9.4. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), 3.5.2. a 3.6.

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 266 | 800 | 264 | 211 200 | 30.03.2023 | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | 3 000 | 28 | 84 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 51 | 1 000 | 51 | 51 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 2 000 | 20 | 40 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 266 | 600 | 264 | 158 400 | 30.03.2024 | 30.11.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 5 000 | 3 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele | beze změn |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 559 600 |  |  |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 266 | 400 | 264 | 105 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | beze změn |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 105 600 |  |  |

Změna identifikačních údajů

- Dodatkem č. 2 je dále řešena změna oprávněné osoby objednatele v technických záležitostech, včetně kontaktních údajů, a to v souladu s Čl. 12.3. Smlouvy

Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj v Kč | Nový údaj v Kč |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 571 000,- | 571 000,- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 562 400,- | 559 600,- |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 106 400,- | 105 600,- |
| Celková cena bez DPH | 1 239 800,- | 1 236 200,- |
| DPH 21 % | 260 358,- | 259 602,- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 500 158,- | 1 495 802,- |

Odůvodnění

- K úpravě počtu měrných jednotek dochází v souladu s Čl. IX, odst. 9.4 Smlouvy, u dílčích částí 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a 3.6. „Mapové dílo“, z důvodu změny katastrální hranice mezi k.ú. Vítkov u Sokolova a k.ú. Sokolov. Výměra obvodu KoPÚ, se v souladu s ustanovením Čl. IX., odst. 9.3.4. Smlouvy, snížila o 2 MJ.

- Dále dochází, dle skutečně provedených prací, ke snížení o 2 MJ u dílčí části 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, v souladu s Čl.VI., odst. 6.2. Smlouvy.

- Změny počtu MJ jsou vyhrazenou změnou závazku dle Čl. IX, odst. 9.3. Smlouvy, provedené v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZZVZ), přičemž byla splněna podmínka uvedená v Čl. IX., odst. 9.2. Smlouvy a to, že celková hodnota plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze Smlouvy, nepřesáhla 20 % původní hodnoty závazku tzn. celkové ceny díla bez DPH.

- Změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. je vyvolána v důsledku přerušení prací po dobu 13 měsíců a 10 dnů (celkem 404 dnů), na základě potřeby zajištění vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu, pro navržená vodohospodářská opatření a dle žádosti zhotovitele o další posun termínu u dílčích částí 3.5.1. a  3.5.2., vzhledem k náročnosti řešeného území, dále nutnosti přepracování celého ÚSES, který není zpracován dle současně platné metodiky a nutnosti zpracování TBD pro obě vodohospodářská opatření. Z těchto důvodů bude upraven termín pro dílčí části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., z původního termínu 30. 03. 2023 na nový termín 30. 11. 2024.

- Termín odevzdání následného dílčího celku 3.5.2. „Návrh nového uspořádání pozemků“, se na žádost zpracovatele, prodlužuje o dobu odpovídající přerušení prací tak, aby byl zachován odpovídající rozestup mezi dílčí částí 3.5.1. a 3.5.2. dle Přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností, z původního termínu 30. 03. 2024, na nový termín 30. 11. 2025.

- Uvedené změny termínů jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla a změna identifikačních údajů objednatele.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Dne:  7. 5. 2024                 	Dne: 7. 5. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Tomáš Valina		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: Zástupce ředitelky KPÚ	  Funkce: jednatel, GEO Hrubý spol s r.o.

pro Karlovarský kraj