Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 202-2020-520204 ze dne 12. 3. 2021 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

### Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Burianová, zaměstnanec, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 294

E-mail: a.burianova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Účastníci sdružení:

- Horageo, s. r. o.

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko

IČO: 059 49 416

DIČ: CZ05949416

- Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 274 93 989

DIČ: CZ27493989

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Raška, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Michal Holomek

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 702 794

E-mail: raska@horageo.cz

ID datové schránky: 69jg7xi

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2701202958/2010

DIČ: CZ05949416

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 12. 3. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 2. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 11. 1. 2024  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rudíkov“ (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 27. 5. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změny v počtu MJ  dle skutečně provedených prací. Měrné jednotky odpovídají prvkům Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Rudíkov. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u dílčí části:  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení; dílčí částí 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 1 ha)  z plánovaných 152 MJ na 31 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 60 500,00 Kč bez DPH (85 MJ po 500,00 Kč).

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 116 MJ na 57 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 14 750,00 Kč bez DPH (59 MJ po 250,00 Kč).

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 12 MJ na 8 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 4 000,00 Kč bez DPH (4 MJ po 1 000,00 Kč).

Čl. 3. Cena Díla, odst. 3.1 se mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 041 550,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 101 750,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 160 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 303 800,00 Kč |
| DPH 21 % | 693 798,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 997 598,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s. r. o.

Místo: Jihlava 29. 5. 2024		Místo: Blansko 28. 5. 2024

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 		Ing. Jan Raška

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel Horageo s. r. o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ po Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč