DODATEK Č. 3 K SOD

č.obj. 376-2023-544203, č.zhot. 6549/2023 ze dne 19.4.2023

Projektová dokumentace – přeložka plynu v k.ú. Rzy

(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Ing. Renatou Čadovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, Ing. Alexandr Mikuláš

Tel.:	+420 601 584 037

E-mail:	r.cadova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

B K N , spol. s r.o.

Sídlo:                                                          	Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:                                                       Ing. Pavlem Králem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavel Král

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxx

Bankovní spojení:                                               Komerční banka

Číslo účtu:                                                           406148611/0100

IČ/DIČ:                                                               15028909/  CZ15028909

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 464.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Předmět a účel dodatku

  - Účelem dodatku je prodloužení termínu pro zpracování díla z 31.05.2024 na 30.06.2024. Důvodem jsou komplikace při vydání souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou a následné prodloužení průběhu celého řízení.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

  - Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Renata Čadová vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí | Ing. Pavel Král jednatel |