Příloha č. 1 Smlouvy na následnou péči o zeleň

Specifikace díla

Strážnice u Mělníka polní cesta HC15 se zelení

Následná péče o zeleň: bude probíhat po dobu 3 let v období r. 2025 - 2027, výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelná kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v celkovém rozsahu 10 % v rámci záruky uzavřené smlouvy. Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná zálivka v průběhu prvních dvou let po výsadbě. Ošetřování dřevin spočívá v jejich hnojení a řezu.

Jednotlivé úkony specifikuje položkový rozpočet vycházející z ceníku ÚRS.