Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 24/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 928-2018-537212

KoPÚ v k.ú. Prosenická Lhota

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:                                                        Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Gabriela Linhartová, samostatný odborný

referent Pobočky Příbram

Adresa:                                                             Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:                                                            XXXXX, XXXXX

E-mail:                                                              XXXXX, XXXXX

ID DS:                                                              z49per3

Bankovní spojení:                                            Česká národní banka

Číslo účtu:                                                       3723001/0710

IČO:                                                                 01312774

DIČ:                                                                 CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Tomášem Krátkým a Ing. Mikulášem Krátkým |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký, Ing. Mikuláš Krátký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552 |
| DIČ: | CZ61499552 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 9.2.2021 pod č.j. SPU 045497/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 10.2.2021 pod č.j. 76/2021) se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 5.8.2021, v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny byly odsouhlaseny dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 13. 9. 2021 pod č.j. SPU 336542/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 13. 9. 2021 pod č.j. 502/2021).

III.

Ke změně výše uvedených měrných jednotek dochází z důvodu zvýšení výměry zpracovávaného území, které bylo provedeno dodatkem č. 3 a z důvodu navýšení projektových prací PSZ a v návaznosti na požadavky RDK - dvě varianty přivaděče vodohospodářského opatření VN18 a AOPK - doplnění tůně k vodohospodářskému opatření VN18.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

# IV.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100 a v dílčí částech 3.5.i.b), 3.5.i.c) „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ pro KoPÚ v katastrálním území Prosenická Lhota takto:

a)    odstavec 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018–537100:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 613 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 151 400,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 518 050,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 282 850,00 Kč |
| DPH 21 % | 899 398,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 182 248,50 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto

článku  a  dále v případě, že v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb DPH. Cena je

platná po celou dobu realizace díla  a obsahuje veškeré práce související s provedením

díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b)  příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prosenická Lhota“ v hlavním celku 3.5. „Návrhové práce“ v dílčích částech:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30 MJ (dle SoD 25 MJ)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 11 MJ (dle SoD 5 MJ)

# V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 24/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 5. 10. 2021

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GEPARD s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností