Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020 uzavřené dne 9. 7. 2020

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | 727 956 900 |
| E-mail : | o.bartos@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Foltánek s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Perucká 1, 120 00 Praha 2 |
| Zastoupen: | Ing. Dalimilem Foltánkem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Dalimil Foltánek |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | Ing. Dalimil Foltánek |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 7. 2024 na nový termín 30. 9. 2024.

Důvodem posunu je komplikované projednání s vlastníky pozemků a nově vzniklé skutečnosti ovlivňující návrh nového uspořádání pozemků.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 29. 7. 2024				V Praze dne 26. 7. 2024

Za objednatele						Za zhotovitele

----------------------------------------------				----------------------------------------------

Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek

ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel

pro Pardubický kraj