Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202

Č.j. objednatele: SPU 330437/2024

UID: spudms00000014816674

# DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy 26/2017-504202) uzavřené dne 17. 10. 2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova“, (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jitka Petružálková, rada Pobočky Domažlice

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 724 029 279

E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												KB a.s.

Číslo účtu: 															21106-381/0100

IČ: 																	   	25227751

DIČ: 																	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Při zpracování KoPÚ v k. ú. Rudoltice u Černíkova bylo zjištěno, že v minulosti došlo ke změně historických hranic katastrálních území s k.ú. Mezholezy u Černíkova, Úsilov, Vílov a část k.ú. Mlýnec tak, že došlo k vybudování odvodňovacích příkopů a katastrální hranice byla převedena na jejich břehy. Zároveň byl chybně zaměřen průběh nově vybudovaných vodních toků. Tyto katastrální hranice tvoří zároveň obecní a okresní hranici. Řada vlastníků měla vždy několik parcel v sousedním okrese nebo v jiném katastrálním území a zbytek svého vlastnictví v k.ú. Rudoltice u Černíkova.  V rámci KoPÚ Rudoltice u Černíkova bylo rozšířeno řešené území tak, aby bylo možné tyto historické chyby napravit a rámci návrhu nového uspořádání pozemků vyřešit nejen majetkoprávní vypořádáni, ale i změnu obecních hranic mezi jednotlivými obcemi. Z těchto důvodů požádal zhotovitel žádostí ze dne 1.8.2024 č.j. SPU 302524/2024 o uplatnění víceprací pro zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav je nezbytná změna v navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

| Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4 | 1 491 200 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce bez DPH | 126 000 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 617 200 Kč |
| DPH 21% | 339 612 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 956 812 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice | ha | 21 | 6 000 | 126 000 | - - - | Do 1 měsíce od výzvy objednatele |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1- 4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 23.08.2024				                            V Plzni dne 23.08.2024

(viz datum v elektronickém podpisu)							 	(viz datum v elektronickém podpisu)

Za objednatele:															Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno

………………………………………..                            		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           									Ing. Zdeněk hrubý

vedoucí pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	                         	        	               GEO Hrubý spol. s r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 3 000 | 42 000 | 30.3.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 205 | 800 | 164 000 | 30.5.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce | ha | 17 | 800 | 13 600 | 28. 6. 2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - vícepráce | ha | 3 | 2 000 | 6 000 | 30.10.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | 1 300 | 106 600 | 30.7.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 4 | 1 300 | 5 200 | 30. 8. 2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 5 | 7 500 | 37 500 | 30.10.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 21 | 6 000 | 126 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 222 | 500 | 111 000 | 30.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | 600 | 133 200 | 30.10.2019 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce | ha | 5 | 5 500 | 27 500 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 772 600 | 30.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 225 | 800 | 180 000 | 31. 3. 2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | 5 000 | 70 000 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce | ha | 7 | 5 000 | 35 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28 | 1 000 | 28 000 |  |
|  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce | 100 bm | 1 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 3 000 | 15 000 |  |
|  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce | 100 bm | 11 | 3 000 | 33 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 222 | 1 000 | 222 000 | 31. 1. 2024 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce | ha | 3 | 600 | 1 800 | 31. 1. 2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 625 800 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 222 | 800 | 177 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Mapové dílo - vícepráce | ha | 3 | 400 | 1 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 178 800 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 2 000 | 40 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 40 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH |  |  |  |  |  | 772 600,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH |  |  |  |  |  | 625 800,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH |  |  |  |  |  | 178 800,00 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH |  |  |  |  |  | 40 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 617 200,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 339 612,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 956 812,00 |