# DODATEK č. 7

smlouvy o dílo

- uzavřené dne 24. 5. 2017

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice

SMLUVNÍ STRANY :

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkého úřadu pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Pobočka Přerov |
| Adresa: | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov |
| Telefon: | +420 724 574 136 / +420 727 957 179 / +420 724 574 135 |
| E-mail : | prerov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Geocentrum spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc |
| Zastoupen: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Liška, jednatel společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. |
| Číslo účtu: | 59309811/0100 |
| IČO: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

# Předmět dodatku

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek – měněpráce, které mění hodnotu závazku, a to:

- snížení počtu MJ u hlavního celku:

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 10 MJ

|  | Hlavní celek | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |

Hodnota změn činí 10 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění :

Důvodem uzavření dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek. Rozsah realizovaných prací vychází ze skutečně podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn provedených dle tohoto ust. nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č. 4 smlouvy o dílo, se mění takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 062 780 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 725 700 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 175 200 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 10 000 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 973 680 Kč |
| DPH 21% | 414 473 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 388 153 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

- 1. 	V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6 smlouvy o dílo, nemění.

- 2.	Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 30. 9. 2024 Za objednatele: | V Olomouci dne 30. 9. 2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ………………………………………….. JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj | ………………………………………….. Petr Liška jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o. |

- Příloha

- Položkový výkaz činností