Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb

### IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s.

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5063

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913

DIČ: CZ47905913

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SPU 025944/2024 uzavřené dne 22.2.2024,

ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 308447/2024 ze dne 19.8.2024,

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

„Údržba HOZ Mladoboleslavsko“

spisová značka SZ SPU 013218/2024

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.9.2024 doručené objednateli pod č.j. SPU 381046/2024, z důvodu kolize termínu dokončení prací se zásahem na likvidaci a odstranění povodňových škod na územích zasažených touto událostí, kdy veškeré kapacity zhotovitele musely být přesunuty na tuto činnost, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 9. 2024				V Žarošicích dne 30. 9. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Ing. Milan Rybka                                                        Jan Večeřa

ředitel Odboru vodohospodářských staveb	                         společník

ČR - Státní pozemkový úřad 			    Večeřa - Meliorace, v.o.s.

Za správnost: Blanka Novotná