# DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 848-2019-505201

(dále jen „Dodatek“)

Uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův 	Hradec

Kontaktní údaje:

Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 	+420 725 918 219

E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235

Zastoupená:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	xxxxxx

Bankovní spojení:	KB Plzeň

Číslo účtu:	21106381/0100

DIČ: 	CZ25227751

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Článek I.

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostení Vydří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

- Čl. II

- Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě jsou vícepráce v souvislosti s rozšířením obvodu KoPÚ, více a méněpráce v rámci zpracování plánu společných zařízení.

- Vzhledem k návrhu nové suché ochranné nádrže VN16 na Vyderském potoku nad obcí a z důvodu bezpečného průtoku vody z nádrže obcí, dochází k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav tak, aby byl v obvodu pozemkových úprav celý tok Vyderského potoka v k.ú. Cena za dodatečné zjišťování hranic obvodu byla stanovena dohodou smluvních stran na 5 000 Kč bez DPH, přičemž výměra řešeného území zůstává nezměněna, tj. 434 ha.

V důsledku této změny je v Položkovém výkazu činností zařazena nová položka 3.4.3.2.): Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

MJ:				100 bm

Počet MJ:			4

Cena za MJ bez DPH v Kč:	5 000

Cena celkem bez DPH v Kč:	20 000

Termín dle čl. 5.1. Smlouvy	30.3.2025

Cena dodatečných prací činí 20 000 Kč bez DPH.

- Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření v plánu společných zařízení bude provedeno výškopisné zaměření zájmového území v rozsahu 27 MJ, tzn. dílčí část 3.5.i.a) se mění takto:

3.5.i.a)  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- původní rozsah MJ:	427

cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 42 700 Kč

- nový rozsah MJ:		27

cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 2 700 Kč

- snížení o 400 MJ, snížení ceny bez DPH o 40 000 Kč – méněpráce

Cena neprovedených prací činí 40 000 Kč bez DPH.

- Vzhledem k návrhu nové suché nádrže VN16 a posouzení bezškodního průtoku vody obcí dojede k dodatečným pracím v rámci dílčí části 3.5.i.c), a to takto:

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 30 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 30 000 Kč

- nový rozsah MJ:		13

cena za MJ bez DPH v Kč: 30 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 390 000 Kč

- navýšení o 12 MJ, navýšení ceny bez DPH o 360 000 Kč – vícepráce

Cena dodatečných prací činí 360 000 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného vyplývá, že:

Celková cena méněprací plynoucí z tohoto dodatku činí 40 000 Kč.

Celková cena víceprací plynoucí z tohoto dodatku činí 380 000 Kč.

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 340 000 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 057 600,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 113 700,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 173 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 344 900,- Kč |
| DPH 21% | 492 429,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 837 329,- Kč |

- Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří – Dodatek č. 7.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň

Datum: 02.10.2024	Datum: 30.09.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Zdeněk Hrubý

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří - Dodatek č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 26 | 3 000 | 78 000 | 30.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 9 | 4 000 | 36 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 427 | 500 | 213 500 | 30.11.2020 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) | ha | 111 | 500 | 55 500 | 30.09.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených |  |  |  | 24 000 | 30.10.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 213 | 1 300 | 276 900 | 30.03.2022 |
| 3.4.3.1. | Vytovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 13 | 4 000 | 52 000 | 30.03.2022 |
| 3.4.3.2. | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.03.2025 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 427 | 300 | 128 100 | 30.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 434 | 400 | 173 600 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 057 600 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 434 | 900 | 390 600 | 30.03.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 27 | 100 | 2 700 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 500 | 50 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 13 | 30 000 | 390 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 434 | 600 | 260 400 | 30.03.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 113 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 434 | 400 | 173 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 173 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 057 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 113 700 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 173 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 344 900 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 492 429 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 837 329 Kč |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |