| vypracoval: | Petr Krejčí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kontroloval: | Ing. Ladislav Čabrádek |  |  |  |  |  |
| datum: | 30. 1. 2015 |  |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 1329/2014 |  | Budovcova 2530, 397 01 Písek tel.:382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz |  |  |  |
| objednatel: | Státní pozemkový úřad, Rudolfovská 80, 37001 Č. Budějovice |  |  | katastrální území: | Všeteč |  |
| Účelová komunikace KV 3-1-1 v k.ú. Všeteč |  |  |  | stupeň: | DSP |  |
|  |  |  |  | číslo přílohy: |  | paré: |
|  |  |  |  | E.2 |  |  |
| Plán kontrolních prohlídek stavby |  |  |  |  |  |  |

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1.	Označení stavby	3

1.2.	Objednatelé stavby	3

1.3.	Zhotovitel projektové dokumentace	3

2.	ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY	3

2.1.	Základní údaje charakterizující stavbu	3

2.2.	Plán kontrolních prohlídek	3

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Označení stavby

Název: 			Účelová komunikace KV 3-1-1 v k.ú. Všeteč

Stupeň PD: 		Dokumentace pro stavební povolení

## Objednatelé stavby

Název: 	Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Schmidtmajerová Eva CSc, ředitelka Krajského pozemkového úřadu

ve věcech technických: Ing. Karel Zvěřina

## Zhotovitel projektové dokumentace

Název: 	GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Ladislav Čabrádek

IČ:	26042452

DIČ:	CZ26042452

# ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

## Základní údaje charakterizující stavbu

Jedná se stavbu účelové komunikace KV 3-1-1 v k.ú. Všeteč o celkové délce 143.68 m (o délce skutečných stavebních úprav 141.0m) a o základní šířce zpevnění 3.5m. Navržena polní cesta se napojuje na síť nově navržených účelových komunikací - na nově navrženou polní cestu KV 3-1. Tyto komunikace obsluhují zemědělské a lesní pozemky. Navržená komunikace se nachází na okraji obce v nezastavěném území

Výstavba polní cesty začíná v místě napojení na nově navrženou cestu KV 3-1 a  konec stavebních úprav je situován v místě napojení na stávající lesní cestu na p.č. 209/1 . Polní cesta slouží jako účelová komunikace pro obsluhu přilehlých pozemků a zároveň dotváří síť polních cest v daném území. Součástí stavby je doprovodná zeleň komunikace a ochrana sdělovacího vedení.

Účelem stavby je zlepšení podmínek přístupu k pozemkům a dotvoření sítě polních cest v daném území.

## Plán kontrolních prohlídek

Realizace stavby Účelová komunikace KV 3-1-1 v k.ú. Všeteč, bude kontrolována a případně dle potřeby projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy nebo s jednotlivými správci technické infrastruktury v níže uvedených úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:

- technické přípravy území, tj. vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště atd.

- při provedení ochrany sdělovacího vedení

- po provedení zemních prací

- po dokončení drenážního systému zemní pláně a po dokončení zásypu

- po dokončení úpravy zemní pláně

- po položení podkladních vrstev komunikací

- po pokládce nového krytu vozovek

- před započetím a po provedení dokončovacích prací, tj. po zatravnění a vysázení stromů

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci předchozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem.

Upozornění:

- průběh podzemních sítí je třeba nechat před započetím zemních prací vytyčit

- prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena; jako ochrana pojížděných částí inženýrských sítí budou tyto opatřeny chráničkami

- výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců