# Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

# č. 196-2017-508101

# na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Světec a části k.ú. Chotějovice“ uzavřené

# dne 23.02.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Pavlišem,DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Pavliš,DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Simona Bílková, Pobočka Teplice |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Telefon: | 724024996 |
| E-mail : | s.bilkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | INGEOS spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 27331083 |
| DIČ: | CZ27331083 |
| Zastoupen: | jednatelem, Tomášem Charvátem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Charvát |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | 1. xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | fkze8c |
| Bankovní spojení: | Raifeisenbank |
| Číslo účtu: | 944056036/5500 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

# Čl. I

  - Smluvní strany uzavřeli dne 23.02.2017 smlouvu o dílo č. 196-2017-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 7, jejímž předmětem je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Světec a části k.ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

  - Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností v souvislosti s ekonomickou situací v ČR, které nastaly v době po uzavření smlouvy (dramatický růst inflace, extrémní navýšení nákladů, covidové období apod.), které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

# Čl. II

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky - přípravné práce 3.4., návrhové práce 3.5. a mapové dílo 3.6. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělků dle smluvního ujednání.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, tj. hlavní fakturační celek 3.7. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

  - Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 1 823 650 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

Čl. III

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

| V Teplicích dne 26. 09. 2024 | V Teplicích dne 25. 09. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | .......................................................... Tomáš Charvát jednatel INGEOS spol. s r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Světec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 2 000 | 24 000 | 30.8.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 200 | 0 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 301 | 1 500 | 451 500 | 30.8.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 43 | 1 800 | 77 400 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 141 | 2 550 | 359 550 | 20.11.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 11 | 1 500 | 16 500 | 20.11.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 33 | 2 000 | 66 000 | 20.11.2017 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 335 | 400 | 134 000 | 20.11.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 335 | 400 | 134 000 | 20.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 262 950 | 20.11.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 335 | 500 | 167 500 | 31.1.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 23 | 800 | 18 400 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 31 | 600 | 18 600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 600 | 1 200 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 335 | 550 | 184 250 | 30.9.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 409 950 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 335 | 450 | 150 750 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 150 750 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 520 | 300 | 0 | nebude provedeno |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 262 950 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 409 950 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 150 750 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 823 650 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 382 966,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 206 616,50 Kč |  |
| V Teplicích dne 26. 09. 2024 |  | V Teplicích dne 25. 09. 2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Tomáš Charvát |  |  |  |  |
| zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |