# DODATEK Č.1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

# Studie odtokových poměrů s důrazem na větrnou erozi

# v k.ú. Mikulov na Moravě, Dolní Dunajovice, Bavory a Perná

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725 002 562 – Ing. Pavel Zajíček

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

- Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, Žabovřeská 250, Praha 5 Zbraslav IČO: 00027049

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

V technických záležitostech zastoupená: xxx, xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ: CZ00027049

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I

V průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu („Veřejná zakázka“) s názvem „Studie odtokových poměrů s důrazem na větrnou erozi v k.ú. Mikulov na Moravě, Dolní Dunajovice, Bavory a Perná“ požádala obec Dolní Dunajovice o prodloužení termínu plnění, aby bylo možno řádně zapracovat její připomínky do rozpracovaného konceptu díla.

Čl. II

Vzhledem k výše uvedenému dochází k následujícím změnám:

1. Čl. III odst. 1 nově zní:

Dílo vymezené v čl. I. této Smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 29.11.2024.

2. Čl. V odst. 6 nově zní:

Dílo musí být Zhotovitelem předáno nejpozději ke dni

  - první část Díla (Analýza území)     do 31. 5. 2024

  - celé Dílo			             do 29. 11. 2024

jinak je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Čl. III

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 29.8.2024, č.j. 22973/2006-11000, došlo ke změně názvu smluvní strany. Dosavadní název Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. byl změněn na Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

Čl. IV

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i.

V Brně		V Praze

Datum: 24.10.2024	Datum: 23.10.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Renata Číhalová					prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

ředitelka Krajského pozemkového				ředitel

| úřadu pro Jihomoravský kraj |  |
| --- | --- |

v z. JUDr. Jarmila Křížová

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek