- Dodatek č 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

- číslo smlouvy objednatele 329/2024–504101, uzavřené dne 15.5.2024

- pro realizaci veřejné zakázky s názvem Výsadba zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

Tel.:	+420 724 269 137

E-mail:	d.sandova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:  Kateřina Teplá

Sídlo:     Čikov 74, 675 78 Čikov

Zastoupený:  Kateřina Teplá, statutární orgán (fyzická podnikající osoba)

Tel.:                                                         	XXXXX

E-mail:                                                               XXXXX

ID DS:	 XXXXX

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

Tel.:                                                                  	XXXXX

E-mail:                                                               XXXXX

Bankovní spojení:	Raiffeneisenbank.

Číslo účtu:	1463696002/5500

IČO:	073 53 464

DIČ:	CZ7254264776, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty závazku, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění méněprací a víceprací nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky

- Méněpráce spočívají v neprovedení oplocení vysazených kultur v délce 48 m, u stavebního objektu SO 03, z důvodu zachování sjezdu na zemědělské pozemky. Vícepráce spočívají ve změně technologie ochrany výsadeb solitérních stromů, které budou navíc  ochráněny plastovým tubusem o průměru 12 cm a ohrádkou ze svařovaného pletiva výšky 150 cm oproti drátěnému pletivu výšky 1 m.

- Nepodstatné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková změna hodnoty závazku činí 74 650,00 Kč bez DPH, což představuje 3,40 % ceny původní hodnoty závazku.

1. Předmět dodatku

- Celková cena za provedení díla v ČL. III odst. 4 smlouvy se nahrazuje takto:

bez DPH činí                                                                              2 227 975,00 Kč

DPH 21 % činí		                                                       467 874,75 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           2 695 849,75 Kč

Z toho:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                              1 468 877,40 Kč

DPH 21 % činí		                                                         308 464,25 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             1 777 341,65  Kč

| Výsadba zeleně v k.ú. Slatina u Hostouně – výsadba a zjištění zeleně |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Název objektu | Cena v Kč bez DPH |
| SO 01 | Výsadba IP 8 | 184 464,60 |
| SO 01 | Výsadba IP 8 - vícepráce | 22 310,00 |
| SO 01 | Výsadba IP 8 – méněpráce | - 3 680,00 |
| SO 02 | Výsadba LBK – DO027-DO028 | 524 163,00 |
| SO 02 | Výsadba LBK – DO027-DO028 - vícepráce | 33 292,5 |
| SO 02 | Výsadba LBK – DO027-DO028 – méněpráce | - 6 360,00 |
| SO 03 | Výsadba LBK DO028-DO 029 | 508 785,40 |
| SO 03 | Výsadba LBK DO028-DO 029 - vícepráce | 727,50 |
| SO 03 | Výsadba LBK DO028 - DO 029 – méněpráce | - 8 280,00 |
| SO 04 | Výsadba IP 10 | 213 454,40 |
| Cena celkem za dílo bez DPH |  | 1 468 877,40 |
| DPH sazba 21% |  | 308 464,25 |
| Cena celkem za dílo s DPH |  | 1 777 341,65 |

2. Cena za provedení následné péče (beze změn):

bez DPH činí                                                                             759 097,60 Kč

DPH 21 % činí		                                                    159 410,50 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           918 508,10  Kč

- Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), takovým způsobem, který reflektuje veškeré změny dle tohoto dodatku.

2. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

.		V Plzni dne						V Čikově dne

28.11.2024						28.11.2024

Za objednatele					Za zhotovitele

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Kateřina Teplá

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

Administrátor VZ/v souladu s MP: