- SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK č. 1

- (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa: Husitská 2, 415 02 Teplice

zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Hana Němcová, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 725 032 215

E-mail:	teplice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	KHL-EKO, a.s.

Sídlo: 	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupený:                                             	Ing. Michalem Novákem,

předsedou představenstva

tel./fax:                                                      xxxxxxxxxxx

e-mail:                                                     	xxxxxxxxxxx

ID DS:	mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

tel./fax:                                        	xxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:	2112139209/2700

IČO:	26160277

DIČ:	CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Realizace IP 2, IP 3 v k.ú. Mirošovice“

Čl. I Předmět a účel smlouvy

- Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, likvidace černé skládky, spočívající v navýšení položek v rozpočtu o zvýšené náklady na likvidaci a odvoz černé skládky kamenů z plochy. Méněpráce – snížení měrných jednotek u dotčených položek rozpočtu souvisejících s nerealizovatelným převodem vody z tůně do Liběšického potoka.

- Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla služeb takto:

Vícepráce bez DPH činí:                          312 000,00 Kč

DPH činí:                                                    65 520,00 Kč

Vícepráce vč. DPH činí:                           377 520,00 Kč

Méněpráce bez DPH činí:                        305 941,15 Kč

DPH činí:                                                    64 247,64 Kč

Méněpráce vč. DPH činí:                         370 188,79 Kč

- Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III cena díla bod 4 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:                                                         2 090 642,59 Kč

DPH 21 % činí:                                                          439 034,94 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:       2 529 677,53 Kč

Z toho:

- Cena za provedení výsadby, včetně rev. toku:

bez DPH činí:                                                         1 767 402,59 Kč

DPH 21 % činí:                                                          371 154,54 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:       2 138 557,13 Kč

- Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele následovně:

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo, se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Teplicích dne 02.12.2024 | V Červeném Hrádku dne 29.11.2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | zhotovitel Ing. Michal Novák předseda představenstva KHL-EKO, a.s. |