Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 685-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:		Rudolfovská tř. 493/80,

370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:		+ 420 727 966 733

E-mail:		e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:							není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:						Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Tel.:							xxxxx

E-mail:							xxxxx

ID DS:							784cctd

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČO/DIČ:						41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Z důvodu nevyjasněnosti vlastnictví sítí pod předpokládanou komunikací C1 a z důvodu, že obec Řípec má připravený záměr stavby vodovodu v němž se nezohledňuje stav stávajících sítí v parcele budoucí komunikace, po dohodě s obcí není možné vypracovat projektovou dokumentaci na dílčí část díla 5. Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1).

Dále z důvodu změny vlastníka (právnická osoba) pozemku pod plánovanou komunikací VPC-4, k níž došlo v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebude tato komunikace realizována a rozpracovaná projektová dokumentace dílčí části díla 9. Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1) – cesta VPC-4 nebude dokončena.

Na základě skutečného rozsahu prací se mění cena Díla, a to takto:

5. 	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1)

- původní cena bez DPH celkem v Kč:	 144 225 Kč

- nová cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení ceny bez DPH o 144 225 Kč – méněpráce

9. 	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1)

- původní cena bez DPH celkem v Kč:	 338 010 Kč

- nová cena bez DPH celkem v Kč:	 282 835 Kč

VPC-4

- původní cena bez DPH celkem v Kč:	 110 875 Kč

- nová cena bez DPH celkem v Kč:	 55 700 Kč

- snížení ceny bez DPH o 55 175 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 199 400 Kč.

Nové znění Podrobného přehledu plnění je součástí tohoto Dodatku.

Výše uvedené neprovedené práce předmětných dílčí částí díla nebyly fakturovány. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura 
č. 20201180 byla fakturou konečnou.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i celková cena za provedení díla, uvedená v článku V., bodě 5.2. Smlouvy, takto:

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 2 273 073,- Kč bez DPH, tj. 2 750 419,- Kč.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Podrobný přehled plnění k veřejné zakázce s názvem: „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:				      Za zhotovitele:

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj Místo: České Budějovice Datum: 6.12.2024 „Elektronicky podepsáno“ | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Místo: Brno Datum: 3.12.2924 „Elektronicky podepsáno“ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………………… |  |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Zdeněk Střítecký jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |  |

Za správnost:

„Elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

PODROBNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ

k veřejné zakázce s názvem:

| Část | Katastrální území | Označení polní cesty | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) | Cena za dílčí část Plnění bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena za dílčí část plnění včetně DPH (Kč) | Termín předání Plnění dle čl. 3.1.2 smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meziříčí | SÚ 6 | 127 420 | 26 758 | 154 178 | 245 170 | 51 486 | 296 656 | 30.11.2018 |
|  |  | SÚ 7 | 77 500 | 16 275 | 93 775 |  |  |  |  |
|  |  | SÚ 9 | 40 250 | 8 453 | 48 703 |  |  |  |  |
| 2. | Zvěrotice | HC 4 | 156 600 | 32 886 | 189 486 | 156 600 | 32 886 | 189 486 | 31.01.2019 |
| 3. | Košice u Soběslavi | HC-6 | 211 042 | 44 319 | 255 361 | 271 292 | 56 971 | 328 263 | 30.10.2019 |
|  |  | HC-7 | 60 250 | 12 653 | 72 903 |  |  |  |  |
| 4. | Horusice | část C 16 | 57 250 | 12 023 | 69 273 | 181 875 | 38 194 | 220 069 | 30.11.2019 |
|  |  | C 17 | 124 625 | 26 171 | 150 796 |  |  |  |  |
| 5. | Řípec | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | do 3 měsíců od pokynu Objednatele |
| 6. | Myslkovice | CVS 14 | 131 240 | 27 560 | 158 800 | 188 490 | 39 583 | 228 073 | 29.11.2019 |
|  |  | CVS 15 | 57 250 | 12 023 | 69 273 |  |  |  |  |
| 7. | Hvožďany u Bechyně | HPC 7 | 148 159 | 31 113 | 179 272 | 389 717 | 81 841 | 471 558 | 30.9.2020 |
|  |  | HPC 9 | 43 086 | 9 048 | 52 134 |  |  |  |  |
|  |  | HPC 10 | 113 986 | 23 937 | 137 923 |  |  |  |  |
|  |  | PC 46 | 32 811 | 6 890 | 39 701 |  |  |  |  |
|  |  | PC 47 | 51 675 | 10 852 | 62 527 |  |  |  |  |
| 8. | Božejovice | C24 | 169 313 | 35 556 | 204 869 | 557 094 | 116 990 | 674 084 | 29.11.2019 |
|  |  | C48 | 224 180 | 47 078 | 271 258 |  |  |  |  |
|  |  | C68 | 63 000 | 13 230 | 76 230 |  |  |  |  |
|  |  | C69 | 100 601 | 21 126 | 121 727 |  |  |  |  |
| 9. | Oblajovice | HPC 1 | 101 250 | 21 262 | 122 512 | 282 835 | 59 395 | 342 230 | 30.3.2020 |
|  |  | VPC-4 | 55 700 | 11 697 | 67 397 |  |  |  |  |
|  |  | VPC-6 | 62 885 | 13 206 | 76 091 |  |  |  |  |
|  |  | DPC-1 | 63 000 | 13 230 | 76 230 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 2 273 073 | 477 346 | 2 750 419 |  |  |  |  |

„Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“