Číslo smlouvy objednatele: 1480-2017-544101

Číslo smlouvy zhotovitele: 162/2018

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Tel.:	+420 727 966 758

E-mail:	m.kucera1@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy

Tel.:	xxx

E-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo:	Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice

Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	500069362/0800

IČO:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové, C.231

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

# Předmět dodatku č. 6

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu jednání o směnách pozemků a převodů a dělení parcel geometrickými plány.

Termín se mění následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.5.2022 na 30.09.2022.

Nový termín ukončení dílčí část je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 5.5.2022						V Pardubicích dne 4.5.2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ředitel Krajského pozemkového

úřadu pro Pardubický kraj