- Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 35-2024-520204  uzavřené dne 29. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zuzanou Jičínskou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 167 652

E-mail: 	zuzana.jicinska@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Horageo s. r. o., reprezentant sdružení

Zhotovitel na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 14. 3. 2024

Účastníci Smlouvy o sdružení:

1. Horageo s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315,  678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

2. Geocart CZ spol. s r. o.  (člen sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00, Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2989.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem Horageo s. r. o.  V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx

Vedoucí týmu:					xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:    			xxxxx

Kontaktní údaje:     										   tel.:						xxxxx  				                             E-mail:                                                             xxxxx				                             ID datové schránky:    				69jg7xi

Bankovní spojení:                                         Fio banka, a. s

Číslo účtu:                                                       2701202958/2010         			  DIČ:                         				CZ05949416

(„Zhotovitel“)

- 2. Preambule

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 29. 4. 2024, na provedení díla s názvem „Jednoduché  pozemkové úpravy Nové Syrovice" (dále jen „Dodatek“).

- 3. Předmět a ÚČEL Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle  skutečně zpracovaných a prokázaných  měrných jednotek u dílčí části:

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z plánovaných 40 MJ na 41 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 3 900,-- Kč bez DPH (1 MJ po 3 900,-- Kč).

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z plánovaných 4 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 40 000 bez DPH (4 MJ po 10 000,-- Kč).

6.2.7. Rozbor současného stavu z plánovaných 84 ha na 85 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 800,-- Kč bez DPH (1 MJ po 800,-- Kč).

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z plánovaných 84 ha na 85 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 950,-- Kč bez DPH (1 MJ po 950,-- Kč).

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z plánovaných 84 ha na 85 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 2 400,-- Kč bez DPH (1 MJ po 2 400,-- Kč).

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z plánovaných 84 ha na 85 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 2 600,-- Kč bez DPH (1 MJ po 2 600,-- Kč).

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ z plánovaných 84 ha na 85 ha dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 1 300,-- Kč bez DPH (1 MJ po 1 300,-- Kč).

Celková hodnota víceprací činí 11 950,-- Kč bez DPH, celková hodnota méněprací činí 40 000,-- Kč bez DPH.

- 4.   Čl. 3. CENA díla,  odst.  3.1.  se mění takto

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 431 650,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 729 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 110 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 271 350,00 Kč |
| DPH 21 % | 266 983,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 538 333,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu („Cena Díla“)

- 5.  Závěrečná ustanovení

- 5.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- 5.2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 5.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 5.4.   Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	    Horageo s. r. o.

KPÚ pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava	Místo:  Blansko

Datum:	Datum:

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Jméno: Ing. Jan Raška

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu	Horageo s. r. o.

Za správnost

________________________

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč