# DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Adresa: | Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| Telefon: | 602155177 |
| E-mail : | rychnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol.s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

# Důvody uzavření dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci části dílčích fakturačních celků 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 170 830,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstanou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4 – změna v absoulutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Osečnice (4,53 % ceny).

# Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění počet MJ u fakturačních celků:

| Fakturační celek |  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ dle Sod | Počet MJ dle tohoto dodatku | Změna ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 1 500,00 | 205 | 182 | -34 500,00 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 2 800,00 | 148 | 144 | -11 200,00 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 3 500,00 | 65 | 60 | -17 500,00 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 350,00 | 602 | 600 | -700,00 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 880,00 | 602 | 600 | -1 760,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 620,00 | 200 | 79 | -75 020,00 |
| 6.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 8 000,00 | 5 | 3 | -16 000,00 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zákona | 890,00 | 602 | 587 | -13 350,00 |
| 3.6. | Mapové dílo | 400,00 | 602 | 600 | -800,00 |
| Změna celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | - -170 830,00 |

2) Tímto dodatkem se opravuje sídlo zhotovitele na náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Rychnově nad Kněžnou dne 12.2.2025 | V Praze dne 12.2.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |