# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523202 ze dne 29. října 2024 na vypracování Jednoduchých pozemkových úprav – návrhu plánu společných zařízení v části k. ú. Holštejn, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

Zastoupená:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxx – JUDr. Antlová

xxx – Bc. Orságová

E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:				z49per3

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		3723001/0710

DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:		xxx

Vedoucí týmu:		xxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID datové schránky: 	zr6jqnz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	382293143/0300

DIČ: 	CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

- Na straně objednatele v technických záležitostech nově jedná Bc. Jitka Orságová, odborný rada pobočky Blansko.

- Oprava zřejmé nesprávnosti

- Změna termínu

Ve smlouvě o dílo nebyla v položkovém výkazu činností uvedena dílčí část Rozbor současného stavu. Tímto dodatkem se tato zřejmá nesprávnost v příloze smlouvy o dílo – položkovém výkazu činností opravuje. Do položkového výkazu činností se vkládá dílčí část Rozbor současného stavu. Současně se smluvní strany dohodly na posunutí termínů u dílčích částí Podrobný geotechnický průzkum, Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ. Z důvodu vložení dílčí části Rozbor současnéhostavu není možné dodržet termín plnění pro dílčí části Podrobný geotechnický průzkum, Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla Rozbor současného stavu v termínu do 30. dubna 2025, s tím, že dřívější termín plnění je možný, dílčí část díla Podrobný geotechnický průzkum v termínu do 30. května 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný, a dílčí části díla Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ v termínu do 30. listopadu 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný.

Objednatel souhlasí s odevzdáním dílčích částí díla tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto dodatku a současně souhlasí s cenou za dílčí část díla Rozbor současného stavu ve výši 40 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 40 000,00 Kč bez DPH (48 400,00 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

| Celková cena díla bez DPH | 391 000,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 82 110,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 473 110,00 Kč |

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523101. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

| V Blansku dne 28. února 2025 | V Brně dne 28. února 2025 |
| --- | --- |

________________________________	___________________________

JUDr. Ivana Antlová	Ing. Ivo Podracký

vedoucí pobočky Blansko	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad	AGERIS s.r.o.