DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 232-2024-529101 ze dne 26. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na vypracování „Vypracování PD vč. GTP pro cestu VC6 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní“, uzavřený podle § 2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany:

# Objednatel:

# Česká republika – Státní pozemkový úřad

# Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

# Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

# Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

# Pobočka Cheb

# Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      	Ing. Šárka Václavíková ředitelka

KPÚ pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb

Ing. Veronika Rubášová, Pobočka Cheb

Tel.: 							+420 725 403 871

E-mail: 						tomas.valina@spu.gov.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					ČNB

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČO: 							01312774

DIČ: 							není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Zhotovitel:

Jméno:                                                                     GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:                                                                        Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň - Jižní

Předměstí

Zastoupený:                                                             Martin Vondráček, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                                                                0720092329/0800

IČO/DIČ:                                                                   40527514/ CZ40527514 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo na zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „smlouva“).

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu předání Díla dle Čl. III. V důsledku této změny se mění Čl. III Doba plnění.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. III Doba plnění, odst. 3.1.1, písm. b) se mění takto:

b) stavební povolení: do 15. 4. 2025 (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)

  - Odůvodnění

Důvodem změny termínu předání díla, uvedené v Čl. III., odst. 3.1.1. b) jsou průtahy při zahájení stavebního řízení MÚ Mariánské Lázně. Zhotovitel požádal o posun pro dodání stavebního povolení, s doložkou nabytí právní moci dne 5. 2. 2025.

20. 12. 2024 byla podána přes Portál stavebníka žádost o stavební povolení, ale vyrozumění o zahájení stavebního řízení bylo oznámeno až 14. 2. 2025.

Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Karlových Varech dne 5. 3. 2025 | V Plzni dne 5. 3. 2025 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Martin Vondráček Jednatel GEOREAL spol. s r.o. |