Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)

1.	SMLUVNÍ STRANY

(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,

460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 409 955

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

- Tento dodatek je uzavírán z důvodu administrativního pochybení při uzavírání Dodatku č. 3, pro které nedošlo ze strany Objednatele k jeho uveřejnění v registru smluv a v souladu s ust. bodu 2.2 tohoto dodatku tak Dodatek č. 3 nenabyl své účinnosti.

- Dodatek č. 4 nahrazuje Dodatek č. 3, a to v celém svém rozsahu.

- Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích etap 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ a 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to dle skutečného rozsahu provedených prací.

- V souvislosti s upřesněním obvodu upravovaného území dochází rovněž ke změnám v počtu MJ u dílčích etap 6.2.7 – Rozbor současného stavu a 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků, a to v důsledku změny výměry upravovaného území.

- U etapy 6.2.4 dochází k navýšení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 6 050,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 7 320,50 Kč vč. DPH.

U etapy 6.2.5 dochází k ponížení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 12 100,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 14 641,00 Kč vč. DPH.

U etapy 6.2.7 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 210,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 1 464,10 Kč vč. DPH.

U etapy 6.2.8 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 210,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 1 464,10 Kč vč. DPH.

- V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, která se tak snižuje o 8 470,00 Kč bez DPH, tj. 10 248,70 Kč vč. DPH.

Předmět Dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. 3.1, který zní Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 173 430,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 125 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 390,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 491 615,00 Kč |
| DPH 21 % | 523 239,15 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 014 854,15 Kč |

a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov, v níže uvedené části ve znění:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 154 | 3 025,00 | 465 850,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 28 | 3 025,00 | 84 700,00 | 31.01.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 159 | 1 210,00 | 192 390,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 159 | 1 210,00 | 192 390,00 | 31.08.2025 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 173 430,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 491 615,00 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 523 239,15 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 014 854,15 Kč |  |

- se ruší a nahrazují zněním následujícím:

- 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 164 960,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 125 795,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 192 390,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 483 145,00 Kč |
| DPH 21 % | 521 460,45 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 004 605,45 Kč |

- a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 156 | 3 025,00 | 471 900,00 |  | 31.01.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 24 | 3 025,00 | 72 600,00 |  | 31.01.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 158 | 1 210,00 | 191 180,00 |  | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 158 | 1 210,00 | 191 180,00 |  | 31.08.2025 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 164 960,00 Kč |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 125 795,00 Kč |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 192 390,00 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 483 145,00 Kč |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 521 460,45 Kč |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 004 605,45 Kč |  |  |

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec 	Místo: Praha

Datum: 05.03.2025	Datum: 04.03.2025

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel |
| --- | --- |