DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. obj. 404-2024-544203, č. zhot. 2024-MT-79

Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí and Orlicí

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Mgr. Tereza Hrušková

Tel.:	+420 601 584 037, +420 725 929 173

E-mail:	ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	MADOS MT s.r.o.

Sídlo: 	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupený: 	Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

tel./fax:	xxx xxx xxx

e-mail:	xxxxxxxx

ID DS:	77vjqep

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, ředitel divize silničních staveb

tel./fax:	xxx xxx xxx

e-mail:	xxxxxxx

bankovní spojení:	KB a.s.

číslo účtu:	19-8575810297/0100

IČO:	25297899

DIČ:	CZ25297899

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 404-2024-544203 uzavřené dne 30.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo – 31.03.2025

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 1– 30.06.2025

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody).

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

| V Ústí nad Orlicí dne 31.03.2025 | V Lupenici dne 31.03.2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Renata Čadová vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Ing. Ivo Muthsam Jednatel společnosti MADOS MT s.r.o. |