DODATEK č. 1

- smlouvy o dílo č.: 1-2025-521101 ze dne 15. 1. 2025 („Smlouva“)

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Štíty Hamerské – I. etapa

-

Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk

Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Tel.:	+420 606 713 248

E-mail:	sumperk.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Název:						Hanousek s.r.o.

Sídlo:						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Dohnal

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:						+420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail:						xxxxx

ID DS:						gksfyds

Bankovní spojení:				ČSOB, a.s.

Číslo účtu:					231956210/0300

IČ/DIČ:						29186404 / CZ29186404

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce.

Dodatkem dochází k úpravě rozsahu díla. Předmětem díla nebude provedení prací v rámci stavebního objektu SO 01 – Vodní plocha č. 1.

Hodnota změn činí 45 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena za provedení Díla uvedená v Čl. V, bodu 5.2 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

Celková cena za provedení Díla činí 505 000,00 Kč bez DPH, tj. 611 050,00 Kč s DPH.

Odůvodnění:

V průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že p.č. 269 v k.ú. Štíty Hamerské, na které byl navržen SO 01 – Vodní plocha č. 1, je v soukromém vlastnictví a nový vlastník již provádí úpravu díla vlastní iniciativou. Na základě změny vlastnického práva tak nebude uvedený stavební objekt v rámci provedení díla řešen.

Dále je předmětem dodatku upřesnění znění Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace, bodu 1.1.13. Nové znění tohoto bodu:

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) a „xlsx“ pro každou stavbu zvlášť. Každý pdf. soubor bude opatřen elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem, tj. každá nahrávaná příloha (např. technická zpráva, výkres atd.) musí být „podepsaná“ samostatně.

I
Závěrečná ustanovení

- 2.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1-2025-521101 a č. zhotovitele: 1/25/1 uzavřená dne 15. 1. 2025, nemění.

2.2	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 2.3	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.4	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 2.5	Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 31. 3. 2025 | V Prostějově dne 31. 3. 2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj | zhotovitel Ing. David Dohnal jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |