Číslo smlouvy objednatele: 18/2016-537100

1462-2016-537209/4

Číslo zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Semice

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Semice nad Labem

a v navazujících částech katastrálních území Hradišťko, Přerov nad Labem a Starý Vestec

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský

tel.:	                                                                              +420 724 067 783

e-mail:					jan.kusovsky@spu.gov.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	Sdružení Foltánek s.r.o.,

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.,

reprezentant sdružení Foltánek s.r.o.

sídlo:                						Perucká 1, 120 00 Praha 2

zastoupený						Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Dalimil Foltánek

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

tel./fax:							XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							8k7p399

Bankovní spojení: 					Komerční banka a.s.

Číslo účtu						43-6830890257/0100

IČ/DIČ							24662976/CZ246662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 26. 10. 2016, se sdružením dodavatelů, které reprezentuje společnost Foltánek s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semice nad Labem a na částech sousedních katastrálních území Hradišťko, Přerov        nad Labem a Starý Vestec.

Důvod pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo vyplynul z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo byla změna termínu pro 3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 zákona. V souvislosti s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR proti šíření onemocnění COVID-19 nebylo reálné jednat za účasti více osob. Nalézt shodu nad novým uspořádáním pozemků ve většině vlastníků tak nebylo reálné. Dodatkem č.2 byl stanoven termín     pro odevzdání fakturačního celku nově ke dni 30. 3. 2022. Dodatkem č.3 byl stanoven nový termín        pro odevzdání fakturačního celku: 3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení        dle     § 11 zákona nově ke dni 30. 6. 2022.

Čl. II.

Dopis zhotovitele datovaný 22. 8. 2023 byl pobočce doručen dne 8. 7. 2024. Zaevidován byl pod zn.: SPU 268515/2024. Zpracovatel návrhu KoPÚ Semice dal objednateli najevo, že po předání části plnění 3.3. Mapové dílo, po obnově katastrálního operátu, neprovede část smluvního plnění:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 140 – nedošlo ke smluvnímu plnění

cena za MJ 350 Kč úspora 49 000,00 Kč bez DPH 59 290,00 Kč vč. DPH

Rozhodnutí zhotovitele nevytyčovat pozemky dle zapsané DKM tak má znaky dokončeného smluvního plnění, které je krom toho rekapitulováno takto:

3.1.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 212 počet MJ skutečnost 204

cena za MJ 4 000 Kč úspora 32 000,00 Kč bez DPH 38 720,00 Kč vč. DPH

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 110 počet MJ skutečnost 80

cena za MJ 4 000 Kč úspora 120 000,00 Kč bez DPH 145 200,00 Kč vč. DPH

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 30 počet MJ skutečnost 0 – nedošlo ke smluvnímu plnění

cena za MJ 500 Kč úspora 15 000,00 Kč bez DPH 18 150,00 Kč vč. DPH

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ     pro stanovení plochy záboru stavbami

MJ 100 bm počet MJ dle smlouvy 10 počet MJ skutečnost 0 – nedošlo ke smluvnímu plnění

cena za MJ 100 Kč úspora 1 000,00 Kč bez DPH     1 210,00 Kč vč. DPH

celková úspora                  217 000,00 Kč bez DPH	 sazba DPH 21%        262 570,00 Kč vč. DPH

Ke změně ceny dochází uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Celková cena díla je snížena   na částku 4 917 100,00 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 1 032 591,00 Kč. Celkem 5 949 691,00 Kč vč. DPH. Částka úspory 229 00,00 Kč bez DPH představuje snížení celkové ceny o 4,23 %.

Čl. III.

Odmítnutí plnění části plnění označené 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a redukovaný rozsah plnění fakturačních celků 3.1.3. a 3.2.1.3. se promítá do závazků finančního plnění. Položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo, rekapituluje uhrazené částky celkového, redukovaného plnění závazků z původní smlouvy o dílo.

Čl. IV.

Obě smluvní strany, po uzavření tohoto dodatku, považují dílo za dokončené. Vzájemné závazky byly vyrovnány. Z uzavřené smlouvy o dílo zůstává v platnosti znění čl. VIII., odst. 8.7., který upravuje podmínky záruky 60 měsíců po odevzdání, v daném případě, části plnění 3.3. Mapové dílo.

Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.4

V Praze dne 03.04.2025			V Praze dne 21.03.2025

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Ing. Dalimil Foltánek

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	Foltánek s.r.o.

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Semice nad Labem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  | 0 | 30.5.2018 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 698 | 1 200 | 837 600 | 30.5.2018 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 147 | 1 500 | 220 500 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 204 | 4 000 | 816 000 | 30.5.20194) |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 80 | 4 000 | 320 000 | 30.5.2019 4) |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 835 | 600 | 501 000 | 30.5.20194) |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 835 | 600 | 501 000 | 30.5.20204) |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 236 100 | 30.5.2020 5) |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 835 | 700 | 584 500 | 30.5.2021 4) |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 835 | 100 | 83 500 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 50 | 100 | 5 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 830 | 800 | 664 000 | 30.6.2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 347 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 835 | 400 | 334 000 | do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 334 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 0 | 350 | 0 | nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 236 100 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 347 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 334 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 917 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 032 591 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 949 691 Kč |  |
| V Praze dne 03.04.2025 |  | V Praze dne 21.03.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |
| funkce |  | Ing. Dalimil Foltánek |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |