Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené pod č.j. SPU208601/2024 ze dne 20.6.2024 (dále jen „smlouva“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov

Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:                                                         dagmar.manasova@spu.gov.cz

Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:					     martina.mbumastonova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno 	Skanska a.s.

Sídlo:          	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Zastoupený:                                             	Ing. Alešem Krupkou, prokuristou

xxxxx, ředitelem závodu a xxxxx, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

tel./fax:  	+420 xxxxxx

e-mail:	xxxxx@skanska.cz

ID DS:	d7zqbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

tel./fax:	+420 xxxxx

e-mail:	xxxxx@skanska.cz

bankovní spojení:				          ING. Bank N.V.

číslo účtu:					          1000570366/3500

IČO:	26271303

DIČ:	CZ699 004 845 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Důvody vyhotovení dodatku

- Důvodem uzavření dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“) je doplnění chybějící položky výkazu výměr u stavebního objektu SO 103 Polní cesta NC4.

V průběhu realizace stavby soustavy polních cest Pod Budčí a po kontrole soupisu prací s výkazem výměr, byla zjištěna chyba v původním rozpočtu. Oproti schválené projektové dokumentaci, kde v situaci bylo zakresleno 8 ks svodných žlábků - ocelových svodnic, které nebyly v původním stavebním rozpočtu a výkazu výměr uvedeny. Z tohoto důvodu při zadávání veřejné zakázky došlo k nenacenění položkového kódu č. 597361121 – „Svodnice ocelová š.120 mm kotvená do betonu“ v počtu 8 ks a v celkové délce 28 m.

Autorský dozor projektanta a technický dohled stavby na kontrolním dni stavby dne 17.3.2025 shodně konstatovali, že vzhledem k velkému podélnému sklonu stavebního objektu SO 103 je nezbytné toto opatření na dané cestě zachovat, dle schválené projektové dokumentace.

Čl. II

Změna závazku

- Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy – vícepráce.

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel zaslal nacenění víceprací – nákupu ocelových svodnic. K ocenění víceprací byla použita cena shodného položkového kódu uvedena v soupisu prací nabídkové ceny dané zakázky na stavebním objektu SO 101.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, konkrétně 
o vícepráce. Celková cena víceprací činí 70 892,64 Kč bez DPH.

- Součástí dodatku č. 2 je krycí list rozpočtu víceprací pro polní cestu NC4 včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. III

Nová cena díla

Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo zní:

Původní cena díla dle SoD č. SPU208601/2024 činí 18 383 622,63 Kč bez DPH po započtení výše uvedených víceprací se cena díla mění následovně:

Nová celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí: 18 454 515,27 Kč

DPH 21 % činí: 3 875 448,21 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 22 329 963,48 Kč

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Dodatek č.2 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Praze dne 7. 4. 2025                                         V Praze 4. 4. 2025

Za objednatele:                                                   Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“                                    „elektronicky podepsáno“

| …………………………………… | …………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |  | xxxxx, ředitel závodu na základě plné moci Skanska a.s. „elektronicky podepsáno“ …………………………………… xxxxx, oblastní manažer na základě plné moci Skanska a.s. |  |

Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová

Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová („elektronicky podepsáno“)