Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2024-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a dalších doprovodných VHO a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II “

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Pobočka Beroun

zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:	      +420 602 168 867

E-mail:	      beroun.pk@spucr.cz

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČ:	     01312774

DIČ:	     není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                         Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxx

Bankovní spojení:                                               Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					      0720092329/0800

IČ/DIČ:                                                                40527514/CZ40527514 je plátcem DPH

Tel /Fax: 					      xxxxxxxx

E-mail: 					      xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Dne 31. 3. 2025 byla doručena pobočce Beroun žádost zpracovatele o posun termínu vyřízení stavebního povolení.

Tímto dodatkem č. 2 k SoD č. 582-2024-537203  se mění termín zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.

Důvodem pro posunutí termínů je vytíženost ze strany Stavebního úřadu v Berouně. 
Dne 9. 1. 2025 byla podána ze strany zpracovatele žádost o povolení stavby. Do současné doby (31. 3. 2025) nebyl ze strany stavebního úřadu učiněn žádný správní krok k zahájení řízení 
o povolení stavby, ikdyž byl stavební úřad několikrát urgován ze strany zpracovatele.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Králově Dvoře dne:

15. 4. 2025         					 	31. 3. 2025

……………………………........                                        	     ...........................................

Andrea Čápová						              Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Beroun                                                   		 GEOREAL spol. s r. o.

objednatel                                                                                    zhotovitel