Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 779-2023-520201 uzavřené dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 193

E-mail: 	david.vyskocil@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 10. 8. 2023

Sídlo:	XXXXXXXXXXXX

Zastoupená: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem

Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:

1. Ing. Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem XXXXXXXXXXXX

Provozovna, korespondenční adresa: XXXXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem XXXXXXXXXXXX,

Provozovna: XXXXXXXXXXXX Pelhřimov, IČO: 43820654

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 	pqbyz8x

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXX

DIČ: 	XXXXXXXXXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 27. 9. 2023 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sasov." (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“):

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
a 6.4 Mapové dílo.

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- = navýšení počtu MJ (100 bm) z původních 14 na skutečných 23

- Jedná se o vícepráce v celkové hodnotě 49 500,- Kč bez DPH.

- 6.2.7 Rozbor současného stavu

- = snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 440,- Kč bez DPH.

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- = snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 440,- Kč bez DPH.

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

- = snížení počtu MJ (ha) z původních 133 na skutečných 132

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 990,- Kč bez DPH.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- = snížení počtu MJ (ha) z původních 133 na skutečných 132

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 650,- Kč bez DPH.

- 6.4 Mapové dílo

- = snížení počtu MJ (ha) z původních 140 na skutečných 139

- Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 352,- Kč bez DPH.

- V rámci tohoto Dodatku č. 2 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 53 372,- Kč bez DPH.

- Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ Zhotovitelem po zjišťování průběhu hranic. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ u DČ: 6.2.4 stanoven délkou šetřených hranic předpokládaného obvodu, avšak na základě požadavku katastrálního úřadu byly předmětem zjišťování hranic všechny body s kódem kvality vyšším než 3 nacházející se na přímce mezi stávajícími body s kódem kvality 3 navazující ze sousedních katastrálních území. V rámci zadávací dokumentace se šetření výše zmíněných bodů nepředpokládalo, na základě čehož byla původní hranice předpokládaného obvodu v dotčených lokalitách vyznačena jako převzatá.

Čl. 3.1 se mění takto

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 441 320,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 551 980,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 48 928,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 042 228,00 Kč |
| DPH 21 % | 218 867,88 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 261 095,88 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava 15. 4. 2025		Místo: Tábor 14. 4. 2025

„elektronicky podepsáno“

___________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………………

Ing. Jaroslav Kristek

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sasov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8) | Cena bez DPH celkem v Kč 8) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 17 | 2 000,00 | 34 000,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech 1) | ha | 140 | 1 000,00 | 140 000,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 23 | 5 500,00 | 126 500,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 10) | 100 bm | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 31.7.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 139 | 440,00 | 61 160,00 | 20.1.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 139 | 440,00 | 61 160,00 | 28.2.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 441 320,00 | 28.2.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 132 | 990,00 | 130 680,00 | 31.5.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 2 200,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 1 100,00 | 22 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 9) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 9) | ha | 1 | 6 930,00 | 6 930,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 9) | ha | 1 | 3 960,00 | 3 960,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 9) | ha | 1 | 1 485,00 | 1 485,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 132 | 1 650,00 | 217 800,00 | 29.02.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 6 | 6 600,00 | 39 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 10) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10) | ha | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10) | ha | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 551 980,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 139 | 352,00 | 48 928,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 928,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 441 320,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 551 980,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 928,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 042 228,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 218 867,88 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 261 095,88 |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |