DODATEK č. 2

ke Smlouvě o Dílo č. 1198-2024-508207

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

Tel.:	+420 727 956 826

E-mail:	teplice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	ALGON, a.s.

Sídlo:	Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

zastoupený:	Petrem Študlarem, předsedou představenstva

tel./fax:	xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	j7hccvi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

tel./fax:	xxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	78-2124090297/0100

IČO:	28420403

DIČ:	CZ28420403 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 14403.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 na zhotovení stavby „HC17 Lochočice“ (dále jen „dodatek“).

Čl. I Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku je provedení sanace aktivní zóny polní cesty HC17 v k.ú. Lochočice v rozsahu menším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/179 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o.

- Účelem dodatku je vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby „HC17 Lochočice“.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku

- Na základě zhodnocení stávajícího stavu komunikace HC17 Lochočice geotechnikem a vyhodnocení geotechnických zkoušek stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláně je oproti projektové dokumentaci redukován plošný rozsah výměny zeminy v aktivní zóně polní cesty HC17 Lochočice.

- Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Méněpráce bez DPH činí:		1 407 047,21 Kč

DPH 21 % činí:			   295 479,91 Kč

Méněpráce vč. DPH činí:		1 702 527,12 Kč

(Cena je uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

- Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:						6 415 548,66 Kč

DPH 21 % činí:					1 347 265,22 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	7 762 813,88 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 a dodatku č. 1 č.j. 1198-2024-508207/1 ze dne 18.12.2024 ke SoD se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- Nedílnou součástí dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací s výkazy výměr, které jsou předmětem výše uvedených méněprací v rámci tohoto dodatku.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.

| V Teplicích dne 16.04.2025 | V Praze dne 16.04.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj | Petr Študlar, předseda představenstva |