Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Šetkou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 724266223

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.:  xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II. - Předmět Dodatku

- Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).

- Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků.

Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | SOD – MJ | Cena za MJ | SOD – cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MJ (+/-) |  | Cena víceprací (+) méněprací (-) |
|  |  |  | Skutečnost – MJ |  | Skutečnost – cena |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 10 | 605 | 6 050 Kč |
|  |  |  | -1 |  | -605 Kč |
|  |  |  | 9 |  | 5 445 Kč |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 25 | 605 | 15 125 Kč |
|  |  |  | -5 |  | -3 025 Kč |
|  |  |  | 20 |  | 12 100 Kč |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 2 420 | 2 420 Kč |
|  |  |  | -1 |  | -2 420 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 24 200 | 24 200 Kč |
|  |  |  | -1 |  | -24 200 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 30 250,00 Kč bez DPH (36 602,50 Kč včetně DPH).

Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku včetně změn z důvodu inflace:

Původní hodnota závazku 5 262 225,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 80 000,00 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 397 860,00 Kč bez DPH (481 410,60 Kč včetně DPH) z důvodu inflace.

Dodatek č. 3 – celková cena díla se navyšuje o 322 971,00 Kč bez DPH (390 794,91 Kč včetně DPH) z důvodu inflace.

Dodatek č. 5 – celková cena díla se snižuje o 30 250,00 Kč bez DPH (méněpráce)

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 110 250,00 Kč bez DPH.

Článek III. - Rekapitulace ceny

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 226 211,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 312 915,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 493 680,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 6 032 806,00 |
| DPH 21 % | 1 266 889,26 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 7 299 695,26 |

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pivonice u Pohorské Vsi – Dodatek č. 5

### PODPISOVÁ STRANA

### Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

### Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.

### Místo: Český Krumlov					Místo: Praha

Datum: 30.04.2025	Datum: 29.04.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Josef Jakeš	Ing. Petr Kubů

vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN spol s r.o.

Za formální správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pivonice u Pohorské Vsi - Dodatek č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 26 | 1 000,00 | 26 000,00 | 31. 3. 2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 21 | 3 000,00 | 63 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 240 | 500,00 | 120 000,00 | 31. 5. 2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1800 | 500,00 | 900 000,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 2037 | 125,00 | 254 625,00 | 31. 5. 2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 290 | 3 575,00 | 1 036 750,00 | 30. 11. 2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 22 000,00 | 22 000,00 | 30. 11. 2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 16 | 5 500,00 | 88 000,00 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 2040 | 175,45 | 357 918,00 | 31. 5. 2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2040 | 175,45 | 357 918,00 | 31. 10. 2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 226 211,00 | 31. 7. 2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 2040 | 544,50 | 1 110 780,00 | 30. 4. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 9 | 605,00 | 5 445,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 605,00 | 12 100,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 2 420,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 24 200,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 811,50 | 3 811,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 816,75 | 816,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 2040 | 544,50 | 1 110 780,00 | 31. 10. 2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200,00 | 48 400,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 11 797,50 | 11 797,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 811,50 | 3 811,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 816,75 | 816,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 312 915,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 2040 | 242,00 | 493 680,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 493 680,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 226 211,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 312 915,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 493 680,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 6 032 806,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 266 889,26 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 7 299 695,26 |  |